PROGETTO 2.7

AGGIORNAMENTO

| REQUISITI FORMALI |  |
| --- | --- |
| 1. | # Titolo del progetto Realizzazione del Portale SFI |
| 2. | Indicare la linea progettuale di appartenenza dell’intervento proposto 1 - Coesione e governo del territorio. 2 - Orientamento alla modernizzazione e agli obiettivi di Lisbona; x. 3 - Promozione dell’identità, delle produzioni e dell’immagine del territorio. 4 -Promozione della qualità della vita e dell’orientamento alla felicità. 5 - Sviluppo dell’apertura, della partecipazione a reti e sviluppo delle relazione con altri sistemi sociali, territoriali. |
| 3. | Localizzazione Comunità Montana Mugello |
| 4. | Soggetto proponente - nome: Comunità Montana - indirizzo:via Togliatti, 45 Borgo San Lorenzo (FI) - responsabile del progetto: Maria Frati |
| 5. | Soggetto attuatore Comunità Montana |
| 6. | Partner coinvolti Comuni |
| REQUISITI TECNICI |  |
| 7. | Idea progetto, breve descrizione Il progetto di costruzione di un sistema informativo territoriale in merito agli ambiti della L.R. 32/2002, si pone in continuità con una azione già avviata nel 2004 dal CRED che ha portato alla realizzazione di un progetto di portale già presentato ai diversi interlocutori del territorio e cha ha visto sostanzialmente terminata la fase di analisi e costruzione di un database relazionale. A partire dal lavoro svolto dovrà essere sviluppato il portale di cui dovranno essere messe a regime le funzionalità attraverso un processo partecipato con il territorio. La predisposizione di un sito del sistema educativo locale è stata individuata fin dalla fase di progettazione del CRED come una delle azioni fondamentali in termini di supporto ai processi di governance territoriale e di visibilità dei diversi ambiti e livelli di integrazione che la costruzione del sistema educativo richiede, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa regionale. Il progetto intende dare la possibilità di costruire un sistema virtuale in grado di rendere possibile la percezione del livello di integrazione del sistema stesso e delle diverse funzioni che si rendono necessarie affinché il sistema si sviluppi. Il sito si presenta quindi come strumento del sistema dell’istruzione, della formazione e dell’educazione non formale degli adulti in Mugello. Il sito intende usufruire della infrastruttura telematica della Rete Civica della Comunità Montana: questo al fine di favorire l’integrazione tra i diversi ambiti istituzionali territoriali e nel contempo fornire uno strumento facilmente aggiornabile e implementabile a livello periferico, dalle singole scuole, dalle agenzie educative e dagli enti locali. Si tratta di un ambiente che intende presentarsi come strumento a supporto delle attività di programmazione degli Enti Locali relativamente a educazione, istruzione, formazione, orientamento e lavoro. L’ambiente si presenta con prevalenti funzioni di portale e intende diventare un punto di riferimento per tutti gli interessati –sia organismi che privati cittadini – sui servizi erogati sul territorio della Comunità Montana del Mugello nell’ambito delle suddette aree di programmazione e intervento. In questa direzione il sito intende fornire anche servizi informativi per le agenzie del territorio sia su bandi e scadenze delle varie misure del FSE, sia su iniziative divulgative e formative per operatori di settore. Può favorire la diffusione delle informazioni sulle opportunità formative rivolte all’utenza locale, anche prevedendo la creazione di uno spazio FAQ, costituendo una speciale modalità di sportello. Altra dimensione importante dovrà essere la documentazione delle attività che si realizzano sul territorio al fine di individuare buone prassi in grado di fornire successivi elementi di trasferibilità e riproducibilità per la messa a regime del sistema formativo integrato. |
| 8. | Struttura logica del progetto (obiettivi) ANNO 2007: individuazione e affidamento incarico informatico analisi delle funzioni del Portale avvio delle basi dati del Portale SFI progettazione di massima La strategia del progetto, pertanto, si articola sulla base dei seguenti obiettivi specifici: 2007/2008: individuazione tramite gara della società di produzione del software e sviluppo del portale nella sua versione di back-office con testaggio delle funzioni 2008: prima condivisione delle funzioni del portale con gli attori del territorio e definizione condivisa delle funzioni di front-office 2008: sperimentazione delle funzioni di front-office e rimodellazione delle funzioni 2008-2009: messa a regime del portale con implementazione banche dati 2010: funzionalità on line dello strumento |
| CRONOGRAMMA |  |
| 9. | Cronogramma per opere pubbliche e progetti infrastrutturali |
| 10. | Cronogramma NO opere pubbliche dicembre 2007 : attivazione della gara gennaio 2008: individuazione affidatario maggio 2008: sottoscrizione del contratto maggio – ottobre 2008: strutturazione secondo il livello di front-office orientato al cittadino, e di back-office orientato ai partners SFI con elevato livello di interattività per consentire l’aggiornamento on-line e l’implementazione partecipata dei dati e delle informazioni maggio – dicembre 2008: elaborazione database come piattaforma del Sistema Informativo del Portale maggio – dicembre 2008: produzione di documentazione ragionata e indicizzata in tutti gli ambiti della L.R.32/2002 per il Portale novembre 2008: collaudo del prototipo di Portale gennaio – dicembre 2009: procedura di affidamento del servizio di redazione e implementazione delle banche dati del Portale SFI gennaio 2010: testaggio delle funzionalità e messa on line |
| PIANO ECONOMICO FINANZIARIO |  |
| 11. | costo complessivo del progetto (indicare il costo massimo totale stimato del progetto) IVA inclusa ##### Anno; ##### Realizzato (euro); ##### Da realizzare (euro); ##### Totale. ##### 2006; ##### 9.000,00; ##### 9.000,00. ##### 2007; ##### 9.000,00; ##### 9.000,00. 2008; ##### 33.775,80; 33.775,80. 2009; ##### 9.984,00; 9.984,00. 2010; 9.984,00; 9.984,00. # Totale; ##### 61.759,80; ##### 9.984,00; ##### 71.743,80. |
| 12. | Struttura del cofinanziamento (specificare la % di finanziamento dei soggetti coinvolti) Comunità Montana 40% bilancio proprio; CIPE : 60% Progetto e-government - 3.000,00 a valere su Fondo Montagna Statale 2006/2007 |