|  | ## REQUISITI FORMALI |
| --- | --- |
|  | Titolo del progetto Servizi avanzati alla produzione. Incubatore d’imprese tecnologicamente avanzate nei settori ICT. Innovare in Mugello. |
|  | Indicare la linea progettuale di appartenenza dell’intervento proposto 1 – Coesione e governo del territorio. 2 - Orientamento alla modernizzazione e agli obiettivi di Lisbona; x. 3 - Promozione dell’identità, delle produzioni e dell’immagine del territorio. 4 -Promozione della qualità della vita e dell’orientamento alla felicità. 5 - Sviluppo dell’apertura, della partecipazione a reti e sviluppo delle relazione con altri sistemi sociali, territoriali. |
|  | Localizzazione Area Pianvallico - Scarperia |
|  | Soggetto proponente - Nome: Comunità Montana Mugello - Indirizzo: via Togliatti, 45 – Borgo San Lorenzo (FI) - Responsabile del progetto: ing. Vincenzo Massaro |
|  | Soggetto attuatore (in caso in cui l’attuazione sia affidata a soggetti terzi) Soggetto responsabile: C.M. Mugello Soggetto gestore: Pianvallico spa |
|  | Partners coinvolti |

PROGETTO 2.10

AGGIORNAMENTO

|  | REQUISITI TECNICI |
| --- | --- |
|  | Idea progetto, breve descrizione Il progetto consiste nel realizzare nel territorio mugellano, caratterizzato da grande amenità ambientale e qualità della vivibilità, una struttura di incubazione di nuove imprese dei settori ICT (prevalente) e innovazione tecnologica delle produzioni con tradizione locale Il presente intervento vuole rappresentare l’elemento esponenziale e qualificante di una serie di progetti di qualificazione del territorio quali: Telecentro di Marradi, Telecentro di Palazzuolo sul Senio (questo presente in altra scheda sull’attuale bando), realizzazione della rete telematica a Banda Larga (di cui l’incubatore potrà fruire), Progetto Direttore (PTCP). Il progetto vede una stretta connessione fra CM e società pubblico-privata Pianvallico spa. |
|  | Struttura logica del progetto (obiettivi) La strategia del progetto si articola sulla base dei seguenti obiettivi specifici: 1. Disponibilità di immobile idoneo e tecnologicamente e funzionalmente attrezzato 2. Spazi resi disponibili mq. 700 ca. 3. 7 unità insediative/imprese 4. 21 posti lavoro 5. si ipotizza una ripartizione del tipo: 20% imprese ICT connesse all’industria manifatturiera, 60% imprese ICT connesse a servizi, 20% di imprese operanti in altri settori innovativi 6. un’incubazione fino a 36 mesi 7. spazi comuni e servizi qualificati a prezzi “sociali” 8. facilitazioni per il mantenimento sul territorio mugellano delle imprese uscenti dall’incubazione Il progetto risulta ammissibile al finanziamento regionale del “Nuovo patto per lo sviluppo Area progettuale n.6 decr.R.T. n.5960 del 8 novembre 2005”. La CM ha comunque provveduto ad anticipare tutte le risorse necessarie facendo ricorso ai fondi Variante di Valico. In sede di studio di fattibilità, trasmesso alla Provincia di Firenze in data 29.11.06, il progetto è stato ridefinito ed il costo individuato in € 262.200,00 a cui vanno aggiunti € 12.000,00 per lo studio di fattibilità e così per un totale di € 274.200,00. In sede di progetto definitivo, elaborato nel mese di settembre 2007, l’importo è risultato pari a € 267.400,00 (IVA inclusa) di cui € 90.643,20 di lavori, € 84.000,00 di arredi, € 68.400,00 di reti, apparati attivi e attrezzature informatiche e € 24.356,80 di progettazione. Nel corso del 2008 e 2009 sono stati completati tutti gli interventi edilizi necessari, acquisiti gli arredi, attrezzato tecnologicamente l’Incubatore. Nel corso del 2009 si è proceduto alla selezione per la gestione e successivamente affidata la stessa all’impresa Pianvallico s.p.a. E’ stata poi espletata nel giugno 2009 la prima selezione delle imprese da ospitare e sono stati assegnati, nel corso dell’estate, i primi tre moduli. A dicembre è stato assegnato un quarto modulo. A fine 2009 restavano la realizzare alcuni interventi marginalissimi e liquidare le fatture residuali. Nel 2010 si prevede l’occupazione di tutti e 7 i moduli disponibili. |

|  | ### CRONOGRAMMA |
| --- | --- |
|  | Cronogramma per le opere pubbliche e progetti infrastrutturali Studio di fattibilità - Novembre 2006 Livello di progettazione - definitiva: Settembre 2007 Livello di realizzazione - funzionalità: Giugno 2009 - operatività: Giugno 2009 |
|  | Cronogramma NO opere pubbliche Inizio attività Fine attività durata |

|  | ### PIANO ECONOMICO – FINANZIARIO |
| --- | --- |
|  | ##### Costo complessivo del progetto (indicare il costo massimo totale stimato del progetto) IVA inclusa ##### € 267.400,00. Al momento si mantiene l’importo dell’investimento previsto originariamente. Anche se l’investimento effettivo risulterà a consuntivo minore poiché le spese di investimento sono pressoché concluse nel 2009. ##### Anno; ##### Realizzato (euro); ##### Da realizzare (euro); ##### Totale. ##### 2006 – 2007; ##### 12.000,00; ##### 12.000,00. ##### 2008 – 2009; ##### 206.255,13; ##### 206.255,13. 2010; ##### 49.144,87; ##### 49.144,87. Totale; ##### 218.255,13; ##### 49.144,87; ##### 267.400,00. ##### Alla cifra sopra indicate vanno aggiunti € 4.958,18 di spesa corrente sostenuta nel 2009 ed € 6.000,00 di spese correnti relative alla proprietà dell’immobile e spese di promozione per il 2010. |
|  | Struttura del cofinanziamento (specificare la % di finanziamento dei soggetti coinvolti) Comunità Montana: € 178.920,00 (finanziamento su “Nuovo patto per lo sviluppo Area progettuale n.6 decr.R.T. n.5960 del 8 novembre 2005”) € 12.000 a valere sul Contributo Regionale per la Montagna 2006 € 5.000,00 a valere sul Fondo Montagna Statale 2008 Le restanti risorse sono reperite dalla C.M. su fondi disponibili Variante di Valico, con i quali si anticipa comunque l’intero investimento. |