|  | ## REQUISITI FORMALI |
| --- | --- |
|  | Titolo del progetto Riqualificazione urbanistica di aree e sistemi per insediamenti produttivi della Pietra Serena in località Firenzuola - Borgo Santerno |
|  | Indicare la linea progettuale di appartenenza dell’intervento proposto 1 - Coesione e governo del territorio. 2 - Orientamento alla modernizzazione e agli obiettivi di Lisbona; x. 3 - Promozione dell’identità, delle produzioni e dell’immagine del territorio. 4 -Promozione della qualità della vita e dell’orientamento alla felicità. 5 - Sviluppo dell’apertura, della partecipazione a reti e sviluppo delle relazione con altri sistemi sociali, territoriali. |
|  | Localizzazione località Firenzuola - Borgo Santerno |
|  | Soggetto proponente - nome: Comune di Firenzuola - responsabile del progetto: Paolo del Zanna |
|  | Soggetto attuatore (in caso in cui l’attuazione sia affidata a soggetti terzi) |
|  | Partners coinvolti |

AGGIORNAMENTO

| 6 | REQUISITI TECNICI Idea progetto, breve descrizione - Tipologia delle opere da realizzare - opere di urbanizzazione primaria: - Opere destinate a viabilità e parcheggio - Opere a rete (acqua, energia elettrica, gas, tele - Opere destinate a verde pubblico - Opere di illuminazione - Opere di fognatura 2. opere di urbanizzazione indotta: - Verde di rispetto stradale e sponde dei fiumi di pertinenza delle aree produttive - Viabilità di raccordo/innesto con strade esterne all’area ma ad uso esclusivo di questa - Opere di cablaggio dell’area produttiva - Realizzazione di impianti per il risparmio energetico - Realizzazione di attrezzature e servizi collettivi tesi a favorire strumenti di certificazione e sistemi di gestione ambientale |
| --- | --- |

|  | ### CRONOGRAMMA |
| --- | --- |
|  | Cronogramma per le opere pubbliche e progetti infrastrutturali Fase progettuale Avvio; Fine. Studio di fattibilità; 06/2006; 09/2006. Progettazione Preliminare; 11/2006; 10/2008. Progettazione Definitiva; 11/2008; 12/2008. Progettazione Esecutiva; 01/2009; 02/2009. Fase realizzativa Avvio; Fine. Aggiudicazione lavori – Appalto di Forniture e/o servizi; 03/2009; 04/2009. Inizio Lavori; 05/2009. Fine Lavori; 09/2009. Collaudo; 10/2009. Funzionalità; 09/2009. |
|  | Cronogramma NO opere pubbliche |

|  | ### PIANO ECONOMICO – FINANZIARIO |
| --- | --- |
|  | ##### Costo complessivo del progetto (indicare il costo massimo totale stimato del progetto) IVA inclusa Da realizzare; Imponibile; IVA; Costo Complessivo. 2006; 0; 0; 0. 2007; 0; 0; 0. 2008; 1.170.000,00; 230.000,00; 1.400.000,00. 2009; 41.700,00; 8.300,00 ca.; 50.000,00. Totale; 1.211.700,00; 238.300,00 ca.; 1.450.000,00. |
|  | Struttura del cofinanziamento (specificare la % di finanziamento dei soggetti coinvolti) € 300.000,00 a valere su fondi causa-effetto Variante di Valico |