|  | ## REQUISITI FORMALI |
| --- | --- |
|  | Titolo del progetto Sistema dei sentieri. Migliorare la cartellonistica e i sistemi di indicazione turistica dei sentieri in generale, delle attrezzature e delle aree di servizio dei sentieri |
|  | Indicare la linea progettuale di appartenenza dell’intervento proposto 1 - Coesione e governo del territorio. 2 - Orientamento alla modernizzazione e agli obiettivi di Lisbona. 3 - Promozione dell’identità, delle produzioni e dell’immagine del territorio; x. 4 -Promozione della qualità della vita e dell’orientamento alla felicità. 5 - Sviluppo dell’apertura, della partecipazione a reti e sviluppo delle relazione con altri sistemi sociali, territoriali. |
|  | Localizzazione Intero territorio della CM |
|  | Soggetto proponente Nome: Comunità Montana Mugello Indirizzo: Via P. Togliatti n. 45 – 50032 Borgo San Lorenzo (FI) Responsabile: Piera Ballabio |
|  | Soggetto attuatore (in caso in cui l’attuazione sia affidata a soggetti terzi) |
|  | Partners coinvolti Comuni, Associazioni |

PROGETTO 3.5

AGGIORNAMENTO

|  | REQUISITI TECNICI |
| --- | --- |
|  | Idea progetto, breve descrizione Presupposto affinchè l’escursionismo possa diventare una vera attrazione per l’attività turistica legata al benessere, allo sport all’aria aperta (trekking, mountain bike ecc.), ma anche al piacere di itinerari culturali (Campana, linea Gotica…), eno-gastronomici ecc. legati all’ambiente e al suo alto valore naturalistico, nel territorio del Mugello deve essere raggiunto un livello di sistema, che offra continuità nella percorribilità dei sentieri, e nella fruizione dei servizi ed attrezzature ad essi correlate. I sentieri si sviluppano sui valichi e sui crinali attraversando sia il patrimonio demaniale regionale ( in minima parte) che soprattutto su aree ad esso esterne. Non è possibile però concepire una qualsiasi azione di sistema se non considerando i fattori fin qui esposti correlati alla possibilità economica di manutenzione e di gestione del sistema stesso. In definitiva si dovrà mantenere e migliorare la rete sentieristica SOFT rivedendo altresì la segnaletica informativa eliminando i cartelli usurati e sostituendoli con frecce segnaletica realizzate secondo la normativa vigente. Si privilegerà l’area Giogo Casaglia gestita direttamente dalla Comunità Montana con l’obiettivo di recuperare totalmente tutte le strutture edilizie presenti finalizzandole a scopi diversi(rifugio, bivacco, ristorazione, museo ecc.), di identificare e valorizzare itinerari dedicati a diversi tematismi Altro obiettivo dovrà essere la progettazione e realizzazione di aree attrezzate lungo la viabilità principale nelle vicinanze della rete escursionistica che offra servizi differenziati (dalle semplici aree di sosta attrezzata fino al “parco avventura”) . Infine, stabiliti i contenuti complessivi del sistema, ed i costi del suo mantenimento a regime, procedere con la messa a sistema dell’allocazione delle risorse finanziarie per la realizzazione per lotti di aree di sosta e/o attrezzate, della manutenzione straordinaria della rete per il ripristino dei percorsi inutilizzabili, (con fondi regionali ad hoc, fondi propri ecc.) e con l’individuazione dei soggetti esterni (imprenditori, associazioni ecc.) interessati alla gestione con cui raggiungere accordi anche per la manutenzione della rete. |
|  | Struttura logica del progetto (obiettivi) La strategia del progetto, pertanto, si articola sulla base dei seguenti obiettivi specifici: - realizzazione di una segnaletica d’immagine nei punti di ingresso al territorio del Mugello (Benvenuto nel Mugello!) -definizione dell’intero sistema dei sentieri ( la Rete del Mugello) e valutazione dei costi di manutenzione e ripristino della rete; -migliorare la fruibilità della rete escursionistica esistente attraverso adeguata segnaletica e cartellonistica informativa cha consenta agli appassionati una sicura fruibilità e una maggiore conoscenza del territorio,e attraverso la collaborazione con soggetti privati che dovranno mantenere e gestire le infrastrutture e garantire un’opportuna manutenzione dei sentieri -continuità nel medio periodo negli investimenti necessari al completamento dell’intero sistema; incentivare il turismo escursionistico attraverso le seguenti azioni: - creazione di apposti materiali informativi (stampati e on line) - promozione della rete escursionistica e dei servizi ad essa correlati (ospitalità, visite guidate ecc.) - valorizzazione del patrimonio edilizio demaniale affidato in gestione (Moscheta, Diacci, Valdiccioli, Ca Nova ecc.) tramite la realizzazione di appositi percorsi dedicati alla natura, alla caccia fotografica, alla Linea Gotica, al fitness, alla biodiversità realizzando altresì una apposita cartellonistica di informazione, strutture di osservazione della fauna, punti sosta, mentre sarà rinviata la realizzazione di un “Parco Avventura” nella zona di Prato all’Albero – Borgo San Lorenzo per la complessità dell’intervento e della sua gestione. - Integrare la rete escursionistica del Mugello nella più vasta rete della Regione Toscana denominata RET |

|  | ### CRONOGRAMMA |
| --- | --- |
|  | Cronogramma per le opere pubbliche e progetti infrastrutturali Studio di fattibilità - richiesto (s/n) entro dicembre 2006 Livello di progettazione - definitiva primo lotto da aprile 2007 a giugno 2007 - esecutiva entro luglio 2007 - definitiva secondo lotto entro dicembre 2007 - definitiva terzo lotto entro giugno 2008 Livello di realizzazione - aggiudicazione lavori primo lotto (inizio fase – fine fase) set 2007 - esecuzione lavori primo lotto (inizio fase – fine fase) ott 2007 marzo 2008 - collaudo (inizio fase – fine fase) marzo 2008 - funzionalità primo lotto (inizio fase – fine fase) aprile 2008 - -esecuzione secondo lotto entro dicembre 2008 Le diverse fasi sono tutte da prevedersi spostate in avanti nel tempo di circa 18 mesi per quanto riguarda la somme già a disposizione. |
|  | Cronogramma NO opere pubbliche Inizio attività: Fine attività durata |

|  | ### PIANO ECONOMICO – FINANZIARIO |
| --- | --- |
|  | ##### Costo complessivo del progetto (indicare il costo massimo totale stimato del progetto) IVA inclusa 600.000 € ##### Anno; ##### Realizzato (euro); ##### Da realizzare (euro); ##### Totale. ##### 2007; ##### 7.200,00 proget. ##### 4.000,00 opere; ##### 7.200,00 4.000,00. 2008; ##### 51.717,64; ##### .; ##### 51.717,64. 2009; ##### 57.948,08 3.060,00 progett.; ##### 61.008,08. 2010/2011; ##### 16.800,00 progett. ##### 3.969,00 progett. ##### 8.466,00 progett. 446.839,28. TOTALE; ##### 123.925,72; ##### 476.074,28; ##### 600.000,00. |
|  | Struttura del cofinanziamento (specificare la % di finanziamento dei soggetti coinvolti) Sono disponibili € 186.560,00 su Fondo Statale Montagna 2004 (€150.000 per sentieri+€ 36.560 per cartellonistica) Fondi RT per demanio € 100.000 € 60.000,00 Contributo Regionale Montagna 2007 € 35.000,00 a valere su Contributo provinciale 2006 Da reperire € 218.440,00 |