|  | ## REQUISITI FORMALI |
| --- | --- |
|  | Titolo del progetto #### Realizzazione del Parco della Memoria a Monte Giovi |
|  | Indicare la linea progettuale di appartenenza dell’intervento proposto 1 - Coesione e governo del territorio. 2 - Orientamento alla modernizzazione e agli obiettivi di Lisbona. 3 - Promozione dell’identità, delle produzioni e dell’immagine del territorio; x. 4 -Promozione della qualità della vita e dell’orientamento alla felicità. 5 - Sviluppo dell’apertura, della partecipazione a reti e sviluppo delle relazione con altri sistemi sociali, territoriali. |
|  | Localizzazione L’area in questione riguarda parzialmente i comuni di Pontassieve, Dicomano, Vicchio e Borgo San Lorenzo |
|  | Soggetto proponente - Nome: Provincia FI, CC.MM. Montagna F.na e Mugello, Comuni di: Dicomano, Vicchio, Pontassieve , e Borgo San Lorenzo - Indirizzo: - Responsabile del progetto: capofila C.M. Montagna Fiorentina |
|  | Soggetto attuatore (in caso in cui l’attuazione sia affidata a soggetti terzi) E’ previsto un appalto concorso.- Nel terzo trimestre 2007 , a seguito di appalto concorso, sono stati aggiudicati i lavori per la realizzazione del “Parco della memoria” alla ditta “Hydea srl, via Del Rosso Fiorentino, 2/G , 50142 Firenze” (per quanto riguarda l’affidamento ufficiale, è stato redatto un verbalino in occasione dell’incontro del 27.09.07 a Pontassieve).- |
|  | Partners coinvolti (vedi punto 4) |

PROGETTO 3.6

CONCLUSO

|  | REQUISITI TECNICI |
| --- | --- |
|  | Idea progetto, breve descrizione Realizzazione di un parco culturale della memoria dedicato alla guerra di liberazione dal nazifascismo e ai valori della costituzione che hanno fondato l'Italia contemporanea, per la valorizzazione naturalistica e storico–culturale dell'area di Monte Giovi, che coinvolge diverse Amministrazioni locali. |
|  | Struttura logica del progetto (obiettivi) La strategia del progetto, pertanto, si articola sulla base dei seguenti obiettivi specifici: - La raccolta del materiale del documentario esistente ed inerente la storia dell’area in questione, principalmente riferita al periodo segnalato ad oggetto del parco e del periodo più recente (dalla guerra di liberazione alla scuola di Barbiana). - Analisi paesistico naturalistica dell’area finalizzata all’individuazione di luoghi, specie vegetali, vedute, percorsi di particolare interesse, che insieme ai “luoghi della memoria” dovranno costituire gli elementi di rilievo del parco, e che dovranno essere oggetto delle successive prestazioni. Il quadro conoscitivo documentale di supporto per tali analisi è costituito dai Piani strutturali adottati e approvati dei Comuni interessati dal Parco, dalla relativa cartografia tematica e dalle relazioni specialistiche a questa allegate; - Ideazione e la realizzazione di un unico progetto grafico coordinato per segnaletica, guida e depliant. La segnaletica dovrà riguardare i principali sentieri escursionistici e le emergenze storico – architettoniche-naturalistiche o comunque funzionali al parco: il progetto dovrà anche contenere indicazioni in merito al numero di cartelli ed al loro preciso posizionamento e la loro posa in opera. Dovranno essere inoltre segnalate le principali vie di accesso al parco posizionando indicazioni sulle strade principali e nei centri abitati posti alle pendici del parco. - Realizzazione della cartellonistica di cui sopra e posa in opera della stessa. - Progettazione e realizzazione di una guida turistico - escursionistica con allegata cartografia del parco, con tiratura di almeno 3.000 copie. La guida dovrà contenere parte della ricerca storica, naturalistica e paesistica sopra menzionata. La proposta deve indicare il numero di pagine previste ed i nominativi dei collaboratori che cureranno la guida, compreso la stesura dei testi. I contenuti tematici della cartografia del parco (percorsi, emergenze, luoghi di sosta, ecc ecc) dovranno essere inoltre consegnati alla C.M. in formato digitale nei seguenti standard:dwg, dxf, shpfile, personalgeodatabase, cover ARCINFO, georeferenziati sul sistema di proiezione GaussBoaga fuso Ovest (CTR Toscana) - Realizzazione di un depliant a colori riassuntivo dei contenuti nella guida, con tiratura di almeno 6.000 copie. - Sintetiche indicazioni valide per poter realizzare una idonea campagna promozionale dell'intero progetto(indicazione dei mezzi più adeguati e dei target potenziali).- |

|  | ### CRONOGRAMMA |
| --- | --- |
|  | Cronogramma per le opere pubbliche e progetti infrastrutturali Studio di fattibilità - richiesto (s/n) Livello di progettazione - preliminare (inizio fase – fine fase) - deve essere fatto appalto concorso - definitiva (inizio fase – fine fase) - esecutiva (inizio fase– fine fase) Livello di realizzazione - aggiudicazione lavori (inizio fase – fine fase) – - esecuzione lavori (inizio fase – fine fase) - - collaudo (inizio fase – fine fase) - funzionalità (inizio fase – fine fase) – |
|  | Cronogramma NO opere pubbliche Inizio attività: 01 agosto 2007 Fine attività: 31 marzo 2008 Durata: 8 (otto) mesi |

|  | ### PIANO ECONOMICO – FINANZIARIO |
| --- | --- |
|  | ##### Costo complessivo del progetto (indicare il costo massimo totale stimato del progetto) IVA inclusa € 40.000,00 (dei quali a carico C.M. € 10.000,00) ##### Anno; ##### Realizzato (euro); ##### Da realizzare (euro); ##### Totale (euro). ##### 2007-2008; ##### 40.000,00; ##### 40.000,00. Totale; ##### 40.000,00; ##### 40.000,00. |
|  | Struttura del cofinanziamento (specificare la % di finanziamento dei soggetti coinvolti) Si tratta di ulteriori lavori complessi resisi necessari a quanto già realizzato negli anni precedenti.- L’importo totale dell’intervento è previsto in circa 40.000,00 euro così suddivisi: - C.M. Montagna Fiorentina 10.000,00 - C.M. Mugello 10.000,00 - Provincia di Firenze 10.000,00 - Comune di Borgo San Lorenzo 2.500,00 - Comune di Dicomano 2.500,00 - Comune di Pontassieve 2.500,00 - Comune di Vicchio 2.500,00 La quota C.M. € 10.000,00 a valere sul Contributo Regionale per la Montagna 2006 |