|  | ## REQUISITI FORMALI |
| --- | --- |
|  | Titolo del progetto Isole ecologiche. Infrastrutture di supporto alla raccolta differenziata. |
|  | Indicare la linea progettuale di appartenenza dell’intervento proposto 1 - Coesione e governo del territorio; X. 2 - Orientamento alla modernizzazione e agli obiettivi di Lisbona. 3 - Promozione dell’identità, delle produzioni e dell’immagine del territorio. 4 -Promozione della qualità della vita e dell’orientamento alla felicità. 5 - Sviluppo dell’apertura, della partecipazione a reti e sviluppo delle relazione con altri sistemi sociali, territoriali. |
|  | Localizzazione dei comuni di: - Borgo S.Lorenzo - Barberino del Mugello - Scarperia - Vaglia - Vicchio - S.Piero a Sieve |
|  | Soggetto proponente - Nome: Comunità Montana Mugello - Indirizzo: Via Togliatti, 45 Borgo San Lorenzo (FI) - Responsabile del progetto: n.d. |
|  | Soggetto attuatore Publiambiente s.p.a. |
|  | Partners coinvolti Comuni, Regione - Regione Toscana - Provincia di Firenze - Comunità di Ambito ATO6 - Comunità Montana del Mugello - Comuni - Associazioni Ambientaliste - Associazioni e Comitati cittadini - Cooperative Sociali Associazioni di categoria (industriali, artigiani, commercianti, liberi professionisti). |

PROGETTO 1.ab

INVARIATO

|  | REQUISITI TECNICI |
| --- | --- |
|  | Idea progetto, breve descrizione Si tratta di realizzare il sistema infrastrutturale di supporto per l’implementazione delle Raccolte Differenziate e più esattamente: - Stazione ecologica primaria nella zona industriale di Pianvallico a confine tra i comuni di Scarperia e S.Piero. La struttura comprende il cantiere operativo dell’intera area, la stazione ecologica e la piattaforma per il conferimento e la lavorazione degli imballaggi da destinare al sistema CONAI. Il Cantiere operativo sarà composto da uffici e servizi per il personale operativo dell’area Mugello. La stazione ecologica prevede la realizzazione delle aree per l’alloggiamento delle attrezzature destinate al conferimento delle varie tipologie di rifiuto da avviare a Recupero, riciclo e riutilizzo. La piattaforma prevede la realizzazione delle strutture atte alla lavorazione degli imballaggi per l’avvio agli impianti che i Consorzi di Filiera del CONAI. (carta, vetro, acciaio, legno, plastica, ecc.) Il progetto di massima è stato redatto e concordato con le due amministrazioni comunali interessate ( Scarperia e S.Piero). Il cronoprogramma prevede di presentare il progetto per la VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) entro la fine del corrente anno, ottenere l’autorizzazione sulla base degli articoli 27 e 28 del D.Lgs. 22/97 entro il 2007 e provvedere alla realizzazione nell’anno 2008. - Stazione ecologica di secondo livello nella zona artigianale di Rabatta a confine tra i comuni di Borgo S.Lorenzo e Vicchio. Si prevede di realizzare in tale area la sola stazione ecologica con le attrezzature destinate al conferimento delle varie tipologie di rifiuto da avviare a Recupero, riciclo e riutilizzo. Sarà realizzato anche un box servizio per il personale addetto al ricevimento dei conferitori e per le operazione di registrazione di tutti i flussi in ingresso e uscita. Il cronoprogramma prevede di presentare il progetto per la VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) entro la fine del corrente anno, ottenere l’autorizzazione sulla base degli articoli 27 e 28 del D.Lgs. 22/97 entro il 2007 e provvedere alla realizzazione nell’anno 2008. - Stazione ecologica di secondo livello nella zona industriale La Lora in comune di Barberino del Mugello Si prevede di realizzare in tale area la sola stazione ecologica con le attrezzature destinate al conferimento delle varie tipologie di rifiuto da avviare a Recupero, riciclo e riutilizzo. Sarà realizzato anche un box servizio per il personale addetto al ricevimento dei conferitori e per le operazione di registrazione di tutti i flussi in ingresso e uscita. Il cronoprogramma prevede di presentare il progetto per la VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) entro la fine del corrente anno, ottenere l’autorizzazione sulla base degli articoli 27 e 28 del D.Lgs. 22/97 entro il 2007 e provvedere alla realizzazione nell’anno 2008. - Stazione ecologica di secondo livello nella zona di Paterno in comune di Vaglia Si prevede di realizzare in tale area la sola stazione ecologica con le attrezzature destinate al conferimento delle varie tipologie di rifiuto da avviare a Recupero, riciclo e riutilizzo. Sarà realizzato anche un box servizio per il personale addetto al ricevimento dei conferitori e per le operazione di registrazione di tutti i flussi in ingresso e uscita. Il cronoprogramma prevede di presentare il progetto per la VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) entro la fine del corrente anno, ottenere l’autorizzazione sulla base degli articoli 27 e 28 del D.Lgs. 22/97 entro il 2007 e provvedere alla realizzazione nell’anno 2008. |
|  | Struttura logica del progetto (obiettivi) L’obiettivo è la realizzazione delle infrastrutture di supporto alle Raccolte Differenziate nell’area del Mugello e più esattamente nei comuni di: - Borgo S.Lorenzo - Barberino del Mugello - Scarperia - Vaglia - Vicchio - S.Piero a Sieve |

|  | ### CRONOGRAMMA |
| --- | --- |
|  | Cronogramma per le opere pubbliche e progetti infrastrutturali Studio di fattibilità - richiesto (s/n) Livello di progettazione - preliminare (inizio fase – fine fase) - definitiva (inizio fase – fine fase) - esecutiva (inizio fase – fine fase) Livello di realizzazione - aggiudicazione lavori (inizio fase – fine fase) - esecuzione lavori (inizio fase – fine fase) - collaudo (inizio fase – fine fase) - funzionalità (inizio fase – fine fase) |
|  | Cronogramma NO opere pubbliche Inizio attività Fine attività |

|  | ### PIANO ECONOMICO – FINANZIARIO |
| --- | --- |
|  | ##### Costo complessivo del progetto (indicare il costo massimo totale stimato del progetto) IVA inclusa: ##### € 3.700.000 Le infrastrutture sopra descritte sono da intendersi opere pubbliche e saranno realizzate tramite appalto nel rispetto della Legge 109/94. Il costo complessivo per la realizzazione dell’intero sistema impiantistico è stimato in € 3.700.000 nel seguente modo ripartito: - stazione di primo livello comuni di Scarperia e S.Piero € 1.800.000 - stazione di 2° livello comuni di Borgo S.Lorenzo e Vicchio € 700.000 - stazione di 2° livello comune di Barberino del Mugello € 700.000 - stazione di 2° livello comune di Vaglia € 500.000 |
|  | Struttura del cofinanziamento (specificare la % di finanziamento dei soggetti coinvolti) Impianto; Costi €; Fonti proprie €; Fonti esterne €. Attivate; Attivabili; Attivate; Attivabili. 1 - Pianvallico; 1.800.000; 900.000; 900.000. 2 - Rabatta; 700.000; 350.000; 350.000. 3 – La Lora; 700.000; 350.000; 350.000. 4 - Paterno; 500.000; 250.000; 250.000. |
| 12. | Struttura del cofinanziamento (specificare la % di finanziamento dei soggetti coinvolti) Il progetto dell’isola ecologica di Rabatta è in corso di progettazione e sarà in seguito realizzato con l’utilizzo di finanziamenti regionali. |