|  | ## REQUISITI FORMALI |
| --- | --- |
|  | Titolo del progetto Realizzazione di una Stazione Ecologica carrabile nel Comune di Marradi |
|  | Indicare la linea progettuale di appartenenza dell’intervento proposto Coesione e governo del territorio; x. Orientamento alla modernizzazione e agli obiettivi di Lisbona. Promozione dell’identità, delle produzioni e dell’immagine del territorio. Promozione della qualità della vita e dell’orientamento alla felicità. Sviluppo dell’apertura, della partecipazione a reti e sviluppo delle relazione con altri sistemi sociali, territoriali. |
|  | Localizzazione #### Attrezzatura itinerante nel capoluogo e nelle frazioni |
|  | #### Soggetto proponente - Nome: Comune di Marradi - Indirizzo: Piazza Scalelle 1 - 50034 Marradi - Responsabile del progetto: Ing. Laura Dalpiaz- tel. 0558045952 |
|  | Soggetto attuatore #### Comune di Marradi |
|  | Partners coinvolti |

PROGETTO 1.ad

CONCLUSO

|  | REQUISITI TECNICI |
| --- | --- |
|  | Idea progetto, breve descrizione Rispetto al precedente progetto di stazione ecologica da realizzarsi per mezzo di un Cofinanziamento della Regione Toscana, il Comune di Marradi ha deciso di dotarsi di una piattaforma ecologica mobile informatizzata da spostare sul territorio in base ad un calendario prefissato in modo da rispondere meglio alle esigenze dei suoi utenti. |
|  | Struttura logica del progetto (obiettivi) La realizzazione della Stazione Ecologica contribuirà al raggiungimento degli obiettivi di Raccolta Differenziata attualmente attestati al 12.6%. Entro il primo anno di attivazione della nuova Stazione Ecologica si prevede di raggiungere il 25% di RD. Per gli utenti domestici che conferiranno carta/cartone, plastica, vetro e lattine, è previsto uno sconto sulla bolletta rifiuti di € 0,15 per kg conferito. Sarà inoltre possibile conferire farmaci, pile, oli minerali e vegetali, batterie e neon. L’intervento si è realizzato nel 2007 ed il servizio risulta dunque attivo. |

|  | ### CRONOGRAMMA |
| --- | --- |
|  | Cronogramma per le opere pubbliche e progetti infrastrutturali Studio di fattibilità - richiesto (s/n) Livello di progettazione - preliminare (inizio fase – fine fase) - definitiva - esecutiva Livello di realizzazione - aggiudicazione lavori - esecuzione lavori - collaudo - funzionalità |
|  | Cronogramma NO opere pubbliche Inizio attività novembre 2007 (collaudo effettuato il 16 ottobre 2007) Fine attività: attività continuativa Durata: non definita |

|  | ### PIANO ECONOMICO – FINANZIARIO |
| --- | --- |
|  | ##### Costo complessivo del progetto (indicare il costo massimo totale stimato del progetto) IVA inclusa € 130.800,00 ##### Anno; ##### Realizzato (euro); ##### Da realizzare (euro); ##### Totale. 2006. 2007; ##### 130.800,00; ##### 130.800,00. Totale; ##### 130.800,00; ##### 130.800,00. |
|  | Struttura del cofinanziamento (specificare la % di finanziamento dei soggetti coinvolti) |