|  | ## REQUISITI FORMALI |
| --- | --- |
|  | Titolo del progetto Strada di Monti - Collegamento stradale tra la valle del Santerno e la valle del Diaterna. Completamento asfaltatura strada comunale Monti – Visignano – terzo lotto. |
|  | Indicare la linea progettuale di appartenenza dell’intervento proposto 1 - Coesione e governo del territorio; x. 2 - Orientamento alla modernizzazione e agli obiettivi di Lisbona. 3 - Promozione dell’identità, delle produzioni e dell’immagine del territorio. 4 -Promozione della qualità della vita e dell’orientamento alla felicità. 5 - Sviluppo dell’apertura, della partecipazione a reti e sviluppo delle relazione con altri sistemi sociali, territoriali. |
|  | Localizzazione Valle Santerno – valle Diaterna di Castelvecchio |
|  | Soggetto proponente - Nome: Comune di Firenzuola - Indirizzo: piazza Casini 5, 50033 Firenzuola - Responsabile del progetto: Ing. Paolo Del Zanna |
|  | Soggetto attuatore: Comunità Montana o Comune di Firenzuola |
|  | Partners coinvolti: Comune di Firenzuola o Comunità Montana |

PROGETTO 1.c

AGGIORNAMENTO

|  | REQUISITI TECNICI |
| --- | --- |
|  | Idea progetto, breve descrizione Miglioramento della viabilità comunale per attenuazione del disagio di una vasta zona attualmente difficilmente raggiungibile. |
|  | Struttura logica del progetto (obiettivi) La strategia del progetto, pertanto, si articola sulla base dei seguenti obiettivi specifici: sistemazione del fondo stradale, consolidamento di alcuni tratti in frana e asfaltatura dell’ ultimo tratto rimasto sterrato della strada comunale Castelvecchio – Monti – Rimessa (3° lotto rispetto ai primi due già oggetto di finanziamento e di progettazione esecutiva). |

|  | ### CRONOGRAMMA |
| --- | --- |
|  | Cronogramma per le opere pubbliche e progetti infrastrutturali #### Studio di fattibilità - richiesto (s/n): no Livello di progettazione (lotto 3) - preliminare (inizio fase – fine fase): marzo 2007 – settembre 2007 - definitiva (inizio fase – fine fase): ottobre 2007 – dicembre 2007 - esecutiva (inizio fase – fine fase): dicembre 2007 – gennaio 2008 Livello di realizzazione (lotto) - aggiudicazione lavori (inizio fase – fine fase): marzo 2008 – aprile 2008 - esecuzione lavori (inizio fase – fine fase): maggio 2008 – ottobre 2008 - collaudo (inizio fase – fine fase): novembre 2008 – dicembre 2008 - funzionalità (inizio fase – fine fase): gennaio 2009 |
|  | Cronogramma NO opere pubbliche Inizio attività Fine attività durata |

|  | ### PIANO ECONOMICO – FINANZIARIO |
| --- | --- |
|  | ##### Costo complessivo del progetto dei tre lotti (costo massimo totale stimato del progetto) IVA inclusa € 469.810,00 ##### Anno; ##### Realizzato (euro); ##### Da realizzare (euro); ##### Totale. ##### 2006 (lotti 1 e 2); ##### 269.810,00; ##### 269.810,00. ##### 2007 (lotto 3); ##### 0; ##### 0. ##### 2008 (lotto 3); ##### 200.000,00 (Lavori già realizzati, si resta in attesa della contabilità finale); ##### 200.000,00. ##### Totale; ##### 269.810,00; ##### 200.000,00; ##### 469.810,00. |
|  | Struttura del cofinanziamento (specificare la % di finanziamento dei soggetti coinvolti) Trattasi di intervento da finanziare per € 200.000,00 (terzo lotto di completamento) con i fondi residui causa-effetto della Variante di Valico e per € 269.810,00 con fondi propri del Comune (per i primi due lotti già realizzati). Le quote di finanziamento sono pari al 43% per il fondo della Comunità Montana e al 57% per i fondi propri comunali. |