| PROGETTO 1.f | ## REQUISITI FORMALI |
| --- | --- |
|  | Titolo del progetto Interventi di consolidamento del territorio interessato da eventi franosi |
|  | Indicare la linea progettuale di appartenenza dell’intervento proposto 1 - Coesione e governo del territorio; x. 2 - Orientamento alla modernizzazione e agli obiettivi di Lisbona. 3 - Promozione dell’identità, delle produzioni e dell’immagine del territorio. 4 -Promozione della qualità della vita e dell’orientamento alla felicità. 5 - Sviluppo dell’apertura, della partecipazione a reti e sviluppo delle relazione con altri sistemi sociali, territoriali. |
|  | Localizzazione A) Loc. il Santo Villore B)Loc. S.Maria a Vezzano – Grezzanello C) Loc. Arliano – Cistio D)Loc. Uzzana E) Loc. Pimaggiore |
|  | Soggetto proponente - Nome Comune di Vicchio - Indirizzo Via Garibaldi, 1 Vicchio - Responsabile del progetto: Ing. Sheila Cipriani |
|  | Soggetto attuatore (in caso in cui l’attuazione sia affidata a soggetti terzi) |
|  | Partners coinvolti |

AGGIORNAMENTO

|  | REQUISITI TECNICI |
| --- | --- |
|  | Idea progetto, breve descrizione Con gli interventi progettati ai punti A, B), C) e D) si prevede di sistemare le frane rilevate nelle suddette località del territorio comunale al fine di mettere in sicurezza le strade sulle quali le suddette frane insistono. L’intervento di cui al punto E) è già avviato. |
|  | Struttura logica del progetto (obiettivi) di cui ai punti A) B)C) D) La strategia del progetto, pertanto, si articola sulla base dei seguenti obiettivi specifici: - una ricognizione tecnica - indagine geologica - prove geognostiche - intervento Struttura logica del progetto (obiettivi) punto E) Intervento: stabilizzazione della frana – sistemazione della scarpata – risanamento pendio Realizzati gli interventi a c e. Nel frattempo si sono verificati altri eventi franosi. |

|  | ### CRONOGRAMMA |
| --- | --- |
|  | Cronogramma per le opere pubbliche e progetti infrastrutturali Interventi A) B) C) e D) Studio di fattibilità - richiesto (s/n) S (INTERVENTI B) e D)) Livello di progettazione - preliminare (inizio fase – fine fase) - definitiva (inizio fase – fine fase) - esecutiva (inizio fase – fine fase) Livello di realizzazione - aggiudicazione lavori (inizio fase – fine fase) - esecuzione lavori (inizio fase – fine fase) - collaudo (inizio fase – fine fase) - funzionalità (inizio fase – fine fase) FINE FASE ( INTERVENTO C) #### Cronogramma per le opere pubbliche e progetti infrastrutturali Intervento E) Studio di fattibilità - richiesto (s/n) Livello di progettazione - preliminare (inizio fase – fine fase) - definitiva (inizio fase – fine fase) - esecutiva (inizio fase – fine fase) Livello di realizzazione - aggiudicazione lavori (inizio fase – fine fase) - esecuzione lavori (inizio fase – fine fase) - collaudo (inizio fase – fine fase) - funzionalità (inizio fase – fine fase) FINE FASE |
|  | Cronogramma NO opere pubbliche Inizio attività Fine attività durata |

|  | ### PIANO ECONOMICO – FINANZIARIO |
| --- | --- |
|  | ##### Costo complessivo del progetto (indicare il costo massimo totale stimato del progetto) IVA inclusa ##### INTERVENTI A) B) C) D) - € 55.000,00 ##### Anno 2006 ##### Realizzato € 19.944,00 (Intervento A)+ INTERVENTO C) 7.000,00 ##### Da realizzare € 28.056,00 ##### Totale € 55.000,00 ##### INTERVENTO E) ##### Realizzato € 72.154,00 ##### Da realizzare € 0 ##### Totale € 72.154,00 |
|  | Struttura del cofinanziamento (specificare la % di finanziamento dei soggetti coinvolti) ###### INTERVENTO E) : 50% PRIVATI, 50% FONDI PROPRI INTERVENTI A), C) : 100% FONDI PROPRI INTERVENTI B) e D) : DA FINANZIARE |