PROGETTO 1.i bis

## CONCLUSO

| REQUISITI FORMALI |  |
| --- | --- |
| 1. | Titolo del progetto Miglioramento della strada comunale di Casetta di Tiara |
| 2. | Indicare la linea progettuale di appartenenza dell’ intervento proposto 1 - Coesione e governo del territorio; x. 2 - Orientamento alla modernizzazione e agli obiettivi di Lisbona. 3 -Promozione dell’ identità, delle produzioni e dell’ immagine del territorio. 4 - Promozione della qualità della vita e dell’ orientamento alla felicità. 5 - Sviluppo dell’ apertura, della partecipazione a reti e sviluppo delle relazioni con altri sistemi sociali e territoriali. |
| 3. | Localizzazione Comune di Palazzuolo sul Senio – Località Casetta di Tiara. |
| 4. | Soggetto proponente - Nome: Comune di Palazzuolo sul Senio - Il Responsabile del Servizio gestione del territorio: Geometra Dante Albisani. |
| 5. | Soggetto attuatore ( in caso in cui l’ attuazione sia affidata a soggetti terzi ) |
| 6. | Partners coinvolti Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale |

| REQUISITI TECNICI |  |
| --- | --- |
| 7. | Idea progetto, breve descrizione Il progetto prevede il miglioramento della viabilità comunale, per rendere più agevole il collegamento ad una vasta zona e per attenuare il disagio della popolazione ivi residente. |
| 8. | Struttura logica del progetto (obiettivi) L’ intervento di miglioramento è finalizzato alla sistemazione del fondo stradale, alla riprofilatura delle scarpate e delle cunette laterali, con il posizionamento nei tratti più pericolosi delle barriere di sicurezza bordo laterale. |

| CRONOPROGRAMMA |  |
| --- | --- |
| 9. | Cronoprogramma per le opere pubbliche e progetti infrastrutturali Livelli di progettazione - preliminare 30/03/2007 - definitiva ed esecutiva entro il 30/10/2007 Livello di realizzazione - aggiudicazione lavori entro il 30/11/2007 - esecuzione dei lavori dal 30/11/2007 al 28/02/2008 - collaudo dal 28/02/2008 al 01/03/2007 - funzionalità a partire dal 01/03/2007 |

| PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO |  |
| --- | --- |
| 10. | Costo complessivo del progetto ( indicare il costo massimo totale stimato del progetto ) IVA inclusa € 65.000,00 |
| 11. | Struttura del cofinanziamento ( specificare la % di finanziamento dei soggetti coinvolti ) € 65.000,00 pari al 100% dell’ importo stimato dal Progetto Preliminare a valere sui fondi di Autostrade S.P.A. destinati alla Comunità Montana del Mugello per interventi di manutenzione di strade comunali nell’ ambito della realizzazione della Variante di Valico. |