|  | ## REQUISITI FORMALI |
| --- | --- |
|  | Titolo del progetto Impianto di produzione e stoccaggio biomasse |
|  | Indicare la linea progettuale di appartenenza dell’intervento proposto 1 - Coesione e governo del territorio; X. 2 - Orientamento alla modernizzazione e agli obiettivi di Lisbona. 3 - Promozione dell’identità, delle produzioni e dell’immagine del territorio. 4 -Promozione della qualità della vita e dell’orientamento alla felicità. 5 - Sviluppo dell’apertura, della partecipazione a reti e sviluppo delle relazione con altri sistemi sociali, territoriali. |
|  | Localizzazione Non ancora definita l’area del sito di produzione (fra le opzioni possibili area demaniale gestita dalla CM nel comune di S.Piero, area nel Comune di Marradi) |
|  | Soggetto proponente Nome: Comunità Montana Mugello Indirizzo: Via Togliatti, 45 Borgo San Lorenzo (FI) Responsabile del progetto: |
|  | Soggetto attuatore |
|  | Partners coinvolti Coop Agriambiente |

PROGETTO 1.m

AGGIORNAMENTO

|  | REQUISITI TECNICI |
| --- | --- |
|  | Idea progetto, breve descrizione ###### Il progetto consiste nel realizzare nel territorio mugellano, caratterizzato da grande qualità ambientale e copertura boschiva superiore al 60%, una struttura di produzione di combustibile legnoso, derivante dalla cippatura del legname, destinata agli utilizzatori locali quali PMI e medie utenze pubbliche. |
|  | Struttura logica del progetto (obiettivi) ###### Si tratta di consentire l’avvio della filiera corta legno-energia, che oltre a garantire benefici ambientali diretti nel territorio, quali la manutenzione costante dei boschi ed una limitazione della emissione di CO2, offre possibilità di reddito aggiuntivo alle aziende agricole e nuove forme di occupazione. |

|  | ### CRONOGRAMMA |
| --- | --- |
|  | Cronogramma per le opere pubbliche e progetti infrastrutturali Studio di fattibilità - richiesto (s/n): Maggio 2008 Livello di progettazione - preliminare: Ottobre 2010 - definitiva: Gennaio 2011 - esecutiva: Marzo 2011 Livello di realizzazione - aggiudicazione lavori: giugno 2011 - esecuzione lavori: Settembre 2011 - Gennaio 2012 - collaudo: Febbraio 2012 - funzionalità: Marzo 2012 |
|  | Cronogramma NO opere pubbliche Inizio attività Fine attività |

|  | ### PIANO ECONOMICO – FINANZIARIO |
| --- | --- |
|  | ##### Costo complessivo del progetto (indicare il costo massimo totale stimato del progetto) IVA inclusa: ##### € 630.000,00 |
|  | Struttura del cofinanziamento (specificare la % di finanziamento dei soggetti coinvolti) |