|  | ## REQUISITI FORMALI |
| --- | --- |
|  | Titolo del progetto Centrale a biomassa Val Senio |
|  | Indicare la linea progettuale di appartenenza dell’intervento proposto 1 - Coesione e governo del territorio; x. 2 - Orientamento alla modernizzazione e agli obiettivi di Lisbona. 3 - Promozione dell’identità, delle produzioni e dell’immagine del territorio. 4 -Promozione della qualità della vita e dell’orientamento alla felicità. 5 - Sviluppo dell’apertura, della partecipazione a reti e sviluppo delle relazione con altri sistemi sociali, territoriali. |
|  | Localizzazione: Palazzuolo sul Senio |
|  | Soggetto proponente - Nome: Comune Palazzuolo sul Senio - Indirizzo: Piazza Ettore Alpi 1 - Responsabile del progetto: Arch. Albisani Rodolfo |
|  | Soggetto attuatore |
|  | Partners coinvolti ###### Privati ed Società di ESCO |

PROGETTO 1.r

INVARIATO

|  | REQUISITI TECNICI |
| --- | --- |
|  | Idea progetto, breve descrizione La proposta progettuale prevede la realizzazione su un’ area di proprietà comunale, di una centrale termica a biomassa legnosa (cippato), per il riscaldamento degli edifici del centro abitato e dell’area industriale circostante. L’impianto permetterà di utilizzare la grande quantità di biomassa legnosa presente nelle aree boscate circostanti. L’area e l’edificio messi a disposizione, funzionalmente connessi l’uno all’altro, prevedono e consentono rispettivamente: il deposito del legname e la cippatura da una parte, e la produzione dell’ energia termica dall’altra parte. |
|  | Struttura logica del progetto (obiettivi) Promozione e realizzazione di impianti per l’ utilizzo fonti di energia rinnovabile |

|  | ### CRONOGRAMMA |
| --- | --- |
|  | Cronogramma per le opere pubbliche e progetti infrastrutturali Fasi di progetto - Studio di fattibilità - Analisi fabbisogno energetico imprese in area industriale - Analisi aree boscate di riferimento (proprietà, accessibilità, produttività) - Analisi economico finanziaria (ammortamento, costi d’esercizio, redditività, sostenibilità) - Definizione tecnologie di riferimento (combustione, abbattimento inquinanti, estrazione ceneri, trasporto cippato) - Stima fabbisogno energetico e dimensionamento impianto: generatore, silo, aree di pertinenza - Progetto preliminare Sviluppo progetto impianto di produzione e termovalorizzazione cippato - Progetto definitivo - Progetto esecutivo - Realizzazione impianto - Attivazione filiera (sperimentale): raccolta – trasporto / stoccaggio – pretrattamento – conversione - distribuzione - Messa a Regime CRONOPROGRAMMA (24 mesi complessivi) A+B Gennaio – Giugno 2007 C+D Giugno – Novembre 2008 E+F Gennaio 2009 – Marzo 2009 G Gennaio 2010 |

|  | ### PIANO ECONOMICO – FINANZIARIO |
| --- | --- |
|  | ##### Costo complessivo del progetto (indicare il costo massimo totale stimato del progetto) IVA inclusa: 1. Importo dei lavori per la fornitura e posa del generatore di calore € 210.000,00 2. Importo dei lavori per la fornitura e posa dei componenti meccanici, antincendio ed elettrici di centrale € 130.000,00 3. Importo dei lavori per la fornitura e posa del camino € 8.000,00 4. Importo dei lavori per la fornitura della rete di teleriscaldamento € 310.000,00 5. Importo dei lavori per la realizzazione delle strutture edili € 90.000,00 TOTALE OPERE € 748.000,00 Spese tecniche 10% sul totale dei lavori € 74.800,00 TOTALE IMPORTO DEI LAVORI € 822.800,00 |
|  | Struttura del cofinanziamento (specificare la % di finanziamento dei soggetti coinvolti) € 411.400,00 (pari al 50% dell’ importo complessivo dei lavori) mediante richiesta di finanziamento attraverso Bando specifico della Regione Toscana. Detta richiesta è stata inoltrata nel luglio 2007 e si è in attesa di conoscerne gli esiti. In caso positivo, resterebbero da individuare le fonti di finanziamento per il restante 50% (€ 411.400,00), pena la perdita dell’eventuale finanziamento regionale. #### Società di Esco e Filiera, GAL- Start Progetto presentato su PASL provinciale. |