| PROGETTO 1.r quater | ## REQUISITI FORMALI |
| --- | --- |
|  | Titolo del progetto Impianto fotovoltaico da 19,9 KW Firenzuola |
|  | Indicare la linea progettuale di appartenenza dell’intervento proposto 1 - Coesione e governo del territorio; X. 2 - Orientamento alla modernizzazione e agli obiettivi di Lisbona. 3 - Promozione dell’identità, delle produzioni e dell’immagine del territorio. 4 -Promozione della qualità della vita e dell’orientamento alla felicità. 5 - Sviluppo dell’apertura, della partecipazione a reti e sviluppo delle relazione con altri sistemi sociali, territoriali. |
|  | Localizzazione |
|  | Soggetto proponente - Nome: Comune di Firenzuola - Indirizzo: piazza Casini 5, 50033 Firenzuola - Responsabile del progetto: Ing. Paolo Del Zanna |
|  | Soggetto attuatore (in caso in cui l’attuazione sia affidata a soggetti terzi) |
|  | Partners coinvolti |

NUOVA SCHEDA

|  | ###### REQUISITI TECNICI |
| --- | --- |
| 7. | Idea progetto, breve descrizione Realizzazione di impianto fotovoltaico presso la scuola media. |
| 8. | Struttura logica del progetto (obiettivi) Utilizzo fonti energetiche rinnovabili. |

|  | ### CRONOGRAMMA |
| --- | --- |
| 9. | Cronogramma per le opere pubbliche e progetti infrastrutturali Redatto progetto preliminare. In attesa finanziamento; dal momento del finanziamento si stimano due mesi per la redazione del progetto definitivo, due mesi per l’appalto dei lavori e tre mesi per l’esecuzione dei lavori. Non sono previsti espropri, dal momento che l’impianto viene realizzato sulla scuola di proprietà comunale; l’intervento è conforme al P.R.G. Per la tempistica vale quanto detto al punto precedente. Studio di fattibilità - Richiesto (s/n) Livello di progettazione - Preliminare: 02/2006 – 03/2006 - Definitiva: sarà attivata solo a seguito reperimento finanziamento - Esecutiva: n.d. Livello di realizzazione - aggiudicazione lavori: n.d. - esecuzione lavori: n.d. - collaudo: n.d. - funzionalità: n.d. |
| 10. | Cronogramma NO opere pubbliche Inizio attività: Fine attività: Durata: |

|  | ### PIANO ECONOMICO – FINANZIARIO |
| --- | --- |
| 11. | ##### Costo complessivo del progetto IVA inclusa (indicare il costo totale stimato del progetto): € 147.101,25. ##### Anno; ##### Realizzato (euro); ##### Da realizzare (euro); ##### Totale. 2006. 2007. 2008. 2009 e seguenti; ##### 147.101,25; ##### 147.101,25. TOTALE; ##### 147.101,25; ##### 147.101,25. |
| 12. | Struttura del cofinanziamento (specificare la % di finanziamento dei soggetti coinvolti) La quota regionale richiesta è pari a € 89.000,00 La quota a carico del Comune è pari a € 58.101,25 Progetto presentato su PASL provinciale. |