|  | ## REQUISITI FORMALI |
| --- | --- |
|  | Titolo del progetto Laboratorio per la Ricerca, la Formazione, ed il Trasferimento Tecnologico nel settore delle Energie Rinnovabili |
|  | Indicare la linea progettuale di appartenenza dell’intervento proposto 1 - Coesione e governo del territorio; X. 2 - Orientamento alla modernizzazione e agli obiettivi di Lisbona. 3 - Promozione dell’identità, delle promozioni e dell’immagine del territorio. 4 -Promozione della qualità della vita e dell’orientamento alla felicità. 5 - Sviluppo dell’apertura, della partecipazione a reti e sviluppo delle relazione con altri sistemi sociali, territoriali. |
|  | Localizzazione Area ex IPT acquisita da Pianvallico SpA |
|  | Soggetto proponente Nome: Pianvallico SpA Indirizzo: Piazzetta del Comune – 50037 San Piero a Sieve (Fi) Responsabile del progetto: Mauro Sugheri |
|  | Soggetto attuatore Pianvallico SpA |
|  | Partners coinvolti Pianvallico SpA CREAR (Centro interdipartimentale di Ricerca per le Energie Alternative e Rinnovabili). Comunità Montana del Mugello |

PROGETTO 1.s bis

INVARIATO

|  | REQUISITI TECNICI |
| --- | --- |
|  | Idea progetto, breve descrizione Con l’acquisizione da IPT di un immobile di circa 1000mq da anni in disuso e quindi fortemente degradato, Pianvallico SpA intendeva operare attraverso un recupero urbanistico – edilizio – funzionale, destinando la struttura ad ospitare centri servizi per le imprese e il territorio. Attraverso i contatti con l’Università degli studi di Firenze (CREAR) è emersa l’opportunità di dar vita ad un Laboratorio per la Ricerca, la Formazione, ed il Trasferimento Tecnologico nel settore delle Energie Rinnovabili. Il laboratorio sarà gestito dal Crear che ha definito il livello di infrastrutture e di strutture necessarie per sviluppare attività di - Ricerca - Formazione - Trasferimento tecnologico ed opererà sia verso imprese ed enti del territorio mugellano sia verso imprese ed enti esterni ad esso. Gli interventi avranno carattere strategico con un impatto di natura sovracomunale complementare ed integrato con le politiche di sviluppo locale definite in sede locale. Lo spazio da destinare al Laboratorio darà di circa 400mq; i rimanenti saranno destinati a servizi per le imprese e in particolare ad ospitare aziende che operino in tale settore uscite dall’incubatore impresa collocato all’interno dell’area industriale. Sarà dunque possibile perseguire l’obiettivo iniziale della Pianvallico. |
|  | Struttura logica del progetto (obiettivi) Con la realizzazione del Laboratorio s’ intende perseguire una pluralità di obiettivi: 1)Recuperare l’area di 1000 mq ex IPT attualmente fortemente degradata. 2)Sviluppare l’immagine del territorio mugellano. Il Laboratorio che opererà nella ricerca, nella formazione e nel trasferimento delle tecnologie nell’ambito delle energie rinnovabili attiverà rapporti sia all’interno del territorio mugellano con imprese ed enti locali sia all’esterno con altri centri di eccellenza e con imprenditori ed enti pubblici. Attraverso questa molteplicità di rapporti trasferirà direttamente e indirettamente l’immagine di un territorio fortemente orientato all’innovazione ed alla qualità ambientale. 3)Dare vita a nuove opportunità imprenditoriali. Agli inizi del 2009 inizierà ad operare l’incubatore di imprese della Comunità Montana del Mugello che rappresenterà un primo nodo di una rete non virtuale di operatori attivi in ambiti fortemente innovativi. |

|  | ### CRONOGRAMMA |
| --- | --- |
| 9. | Cronogramma per le opere pubbliche e progetti infrastrutturali Studio di fattibilità - Richiesto - Livello di progettazione : - preliminare (fine - maggio 2008) - definitiva (fine – maggio 2008) - esecutiva (fine – settembre 2008) Livello di realizzazione - aggiudicazione lavori (inizio fase : febbraio 2009 – fine fase: Aprile 2009 ) - esecuzione lavori (inizio fase: Maggio 2009 – fine fase: ottobre 2010) - collaudo (inizio fase : ottobre 2010 – fine fase: dicembre 2010) - funzionalità (inizio fase – fine fase) |
| 10. | Cronogramma NO opere pubbliche |

|  | ### PIANO ECONOMICO – FINANZIARIO |
| --- | --- |
| 11 | ##### Costo complessivo del progetto (indicare il costo massimo totale stimato del progetto) IVA inclusa € 1.750.000 (per l’intervallo temporale 2009-2010) ed escluso acquisto immobile. ##### Anno; ##### Realizzato (euro); ##### Da realizzare (euro); ##### Totale. ##### 2008. ##### 2009; € 500.000,00 (ristrutturazione); ##### € 500.000,00. 2010; ##### € 700.000,00 (ristrutturazione) ##### € 550.000,00 (attrezzature); ##### € 1.250.000,00. Totale; ##### € 1.750.000,00; ##### € 1.750.000,00. |
| 12 | Struttura del cofinanziamento (specificare la % di finanziamento dei soggetti coinvolti - Pianvallico coprirà i costi inerenti la ristrutturazione utilizzando come parziale finanziamento quanto previsto dal DECRETO 7 ottobre 2008, n. 4625 ( circa il 50%) Crea coprirà i costi delle attrezzature utilizzando come parziale finanziamento il DECRETO 7 ottobre 2008, n. 4625 (circa il 50%) |