|  | ## REQUISITI FORMALI |
| --- | --- |
|  | Titolo del progetto # Realizzazione di collettore fognario dal capoluogo alla frazione di Biforco nel Comune di Marradi |
|  | Indicare la linea progettuale di appartenenza dell’intervento proposto 1 - Coesione e governo del territorio; x. 2 - Orientamento alla modernizzazione e agli obiettivi di Lisbona. 3 - Promozione dell’identità, delle produzioni e dell’immagine del territorio. 4 -Promozione della qualità della vita e dell’orientamento alla felicità. 5 - Sviluppo dell’apertura, della partecipazione a reti e sviluppo delle relazione con altri sistemi sociali, territoriali. |
|  | Localizzazione Dal capoluogo alla frazione di Biforco |
|  | Soggetto proponente - Nome: Comune di Marradi - Indirizzo - Responsabile del progetto |
|  | Soggetto attuatore: |
|  | Partners coinvolti Comunità Montana del Mugello |

PROGETTO 1.v

AGGIORNAMENTO

|  | REQUISITI TECNICI |
| --- | --- |
|  | Idea progetto, breve descrizione L’intervento si prefigge l’obiettivo di migliorare la qualità ambientale raccogliendo e convogliando al depuratore gli scarichi fognari della frazione di Biforco, che al momento sono riversati nell’alveo del fiume Lamone. |
|  | Struttura logica del progetto (obiettivi) Potenziamento infrastrutture idriche |

|  | ### CRONOGRAMMA |
| --- | --- |
|  | Cronogramma per le opere pubbliche e progetti infrastrutturali Studio di fattibilità - richiesto (s/n)n #### Livello di progettazione - preliminare 02-05-2006 – 25-01-2007 - definitiva 26-01-2007 – 12-09-2007 - esecutiva 26-01-2007 – 12-09-2007 #### Livello di realizzazione - aggiudicazione lavori 30/06/2008 - esecuzione lavori inizio 21/07/2008 - collaudo (inizio fase – fine fase) 31/12/2009 - funzionalità: 31/12/2009 |
|  | Cronogramma NO opere pubbliche Inizio attività: Fine attività: |

|  | ### PIANO ECONOMICO – FINANZIARIO |
| --- | --- |
|  | ##### Costo complessivo del progetto (indicare il costo massimo totale stimato del progetto) IVA inclusa: ##### € 350.000,00 |
|  | Struttura del cofinanziamento (specificare la % di finanziamento dei soggetti coinvolti) L’opera sarà finanziata con i fondi della Variante di Valico erogati da Autostrade S.p.a. tramite la Comunità Montana del Mugello (convenzione del 11.04.2002 fra Autostrade S.p.a., Comunità Montana del Mugello e i Comuni di Firenzuola e Barberino di Mugello) Progetto presentato su PASL provinciale. |