PROGETTO 1.x bis

| CONCLUSO | ## REQUISITI FORMALI |
| --- | --- |
|  | Titolo del progetto Progetto di sistemazione ambientale finale della discarica intercomunale di “Pianvallico” – primo intervento |
|  | Indicare la linea progettuale di appartenenza dell’intervento proposto 1 - Coesione e governo del territorio; x. 2 - Orientamento alla modernizzazione e agli obiettivi di Lisbona. 3 - Promozione dell’identità, delle produzioni e dell’immagine del territorio. 4 -Promozione della qualità della vita e dell’orientamento alla felicità. 5 - Sviluppo dell’apertura, della partecipazione a reti e sviluppo delle relazione con altri sistemi sociali, territoriali. |
|  | Localizzazione Comune di San Piero a Sieve e Comune di Scarperia – Località Pianvallico |
|  | Soggetto proponente - Nome Comune di San Piero a Sieve - Indirizzo Piazzetta del Comune n. 1 - Responsabile del progetto Geom. Dante Albisani – Ufficio Tecnico |
|  | Soggetto attuatore |
|  | Partners coinvolti Comune di Scarperia |

|  | ###### REQUISITI TECNICI |  |
| --- | --- | --- |
| 7. | Idea progetto, breve descrizione: L’intervento prevede opere di presidio ambientale consistenti in realizzazione di sistema di drenaggio e raccolta percolato, regimazione acque superficiali, rinverdimento e idrosemina della superficie coltivata. Sono inoltre realizzati nuovi impianti tecnologici consistenti in impianto captazione biogas (torce e tubazioni), edificio servizi (magazzino) nuova vasca raccolta percolato e asse drenante compreso collettore fognario. Realizzazione di rete di monitoraggio piezometrica. Saranno inoltre realizzate opere di manutenzione della viabilità interna e di ingegneria naturalistica ed idraulica sul torrente “Riomotoso”. |  |
| 8. | Struttura logica del progetto (obiettivi) Messa in sicurezza ambientale. Presidio e prevenzione possibili fonti di inquinamento. Gestione post-operativa e monitoraggio della discarica di RSU (Rifiuti Solidi Urbani) esaurita. Recupero di aree degradate ed altre attività compatibili. |  |
|  |  | ### CRONOGRAMMA |
| 9. |  | Cronogramma per le opere pubbliche e progetti infrastrutturali Studio di fattibilità - Richiesto (s/n) No Livello di progettazione - preliminare (inizio fase – fine fase) Approvato con delibera della Giunta Comunale n. 26 del 02/03/2001 - definitiva (inizio fase – fine fase) Approvato con delibera della Giunta Comunale n. 105 del 27/12/2005 - esecutiva (inizio fase – fine fase) Approvato con delibera della Giunta Comunale n. 32 del 22/03/2006 Livello di realizzazione - aggiudicazione lavori (inizio fase – fine fase) aggiudicati con determina del Responsabile del settore Servizi Tecnici Diversi n. 211 del 31.05.2006 - esecuzione lavori (inizio fase – fine fase) 14.06.2006 - collaudo (inizio fase – fine fase) agosto 2008 - funzionalità (inizio fase – fine fase) agosto 2008 |
| 10. |  | Cronogramma NO opere pubbliche Inizio attività: Fine attività: Durata: |

|  | ### PIANO ECONOMICO – FINANZIARIO |
| --- | --- |
| 11. | ##### Costo complessivo del progetto IVA inclusa € 405.000,00 ##### Anno; ##### Realizzato (euro); ##### Da realizzare (euro); ##### Totale. 2007; ##### 405.000,00; ##### 405.000,00. 2008. 2009 e seguenti. # Totale; ##### 405.000,00; ##### 405.000,00. |
| 12. | Struttura del cofinanziamento Assunzioni mutuo Cassa Deposito e Prestiti e per il 20% contributi Gal-Start. Progetto presentato su PASL provinciale. |