|  | ## REQUISITI FORMALI |
| --- | --- |
|  | Titolo del progetto Sistemazione ambientale area circostante Sacrario Caduti e percorso pedonale sull’argine del fiume Lamone nella frazione di Crespino |
|  | Indicare la linea progettuale di appartenenza dell’intervento proposto 1 - Coesione e governo del territorio; x. 2 - Orientamento alla modernizzazione e agli obiettivi di Lisbona. 3 - Promozione dell’identità, delle produzioni e dell’immagine del territorio. 4 -Promozione della qualità della vita e dell’orientamento alla felicità. 5 - Sviluppo dell’apertura, della partecipazione a reti e sviluppo delle relazione con altri sistemi sociali, territoriali. |
|  | Localizzazione Crespino (Marradi) |
|  | Soggetto proponente - Nome: Comune di Marradi - Indirizzo: Piazza Scalelle 1 - Responsabile del progetto: Ing. Laura Dalpiaz |
|  | Soggetto attuatore Comune di Marradi |
|  | Partners coinvolti |

PROGETTO 1.x

CONCLUSO

|  | REQUISITI TECNICI |
| --- | --- |
|  | Idea progetto, breve descrizione L'intervento consiste principalmente nella previsione di una nuova sistemazione dell'area contigua al resede del sacrario e realizzazione di un percorso pedonale lungo la sponda del fiume Lamone di collegamento tra l'area del sacrario ed il centro abitato. L'opera è comprensiva della realizzazione di un ponte in legno consono all'ambiente ed arredo urbano. |
|  | Struttura logica del progetto (obiettivi) Riqualificazione ambientale di un'area degradata |

|  | ### CRONOGRAMMA |
| --- | --- |
|  | Cronogramma per le opere pubbliche e progetti infrastrutturali Studio di fattibilità - richiesto (s/n) #### Livello di progettazione - preliminare: approvato con delibera G.C. n.59 dell'8 settembre 2003 - definitiva: conclusione 25.01.2007 - esecutiva: 26.01.2007 – 14.06.2007 Livello di realizzazione - aggiudicazione lavori: 20.08.2007 - esecuzione lavori: inizio 26.09.2007 fine 24.07.2008 - collaudo: 24.10.2008 - funzionalità: 21.10.2008 |
|  | Cronogramma NO opere pubbliche Inizio attività Fine attività Durata |

|  | ### PIANO ECONOMICO – FINANZIARIO |
| --- | --- |
|  | ##### Costo complessivo del progetto (indicare il costo massimo totale stimato del progetto) IVA inclusa € 150.000,00 ##### Anno; ##### Realizzato (euro); ##### Da realizzare (euro); ##### Totale. 2006. 2007; ##### 150.000,00; ##### 150.000,00. 2008. Totale; ##### 150.000,00; ##### 150.000,00. |
|  | Struttura del cofinanziamento (specificare la % di finanziamento dei soggetti coinvolti) 100% realizzazione di interventi ambientali e paesaggistici di riequilibrio ambientale connessi alla variante di valico; accordo associativo con la Comunità Montana € 150.000,00 a valere su fondi causa-effetto Variante di Valico |