|  | ## REQUISITI FORMALI |
| --- | --- |
|  | Titolo del progetto Interventi di riqualificazione lago di Montelleri |
|  | Indicare la linea progettuale di appartenenza dell’intervento proposto 1 - Coesione e governo del territorio; x. 2 - Orientamento alla modernizzazione e agli obiettivi di Lisbona. 3 - Promozione dell’identità, delle produzioni e dell’immagine del territorio. 4 -Promozione della qualità della vita e dell’orientamento alla felicità. 5 - Sviluppo dell’apertura, della partecipazione a reti e sviluppo delle relazione con altri sistemi sociali, territoriali. |
|  | Localizzazione Vicchio capoluogo |
|  | Soggetto proponente - Nome Comune di Vicchio - Indirizzo Via Garibaldi, 1 Vicchio - Responsabile del progetto: Ing. Sheila Cipriani |
|  | Soggetto attuatore (in caso in cui l’attuazione sia affidata a soggetti terzi) |
|  | Partners coinvolti |

DECADUTO

|  | REQUISITI TECNICI |
| --- | --- |
|  | Idea progetto, breve descrizione - Conservare e riqualificare gli elementi costitutivi salienti , caratterizzanti l’identità del lago - Sviluppare le potenzialità ricreative anche a fini di educazione ambientale e di accessibilità a tutti - Favorire l’interconnessione con i sistemi ambientali adiacenti per incentivare forme di turismo per tutti |
|  | Struttura logica del progetto (obiettivi) La strategia del progetto, pertanto, si articola sulla base dei seguenti obiettivi specifici: - interventi volti ad aumentare il valore del lago sia in senso formale che ecologico, - interventi di miglioramento forestale dei boschetti di querce - interventi di rinaturalizzazione del soprassuolo di pino nero . Nuovi impianti mediante la realizzazione - di bosco mesotermolfilo a prevalenza di querce , - di arbusteto a prevalenza ginestra - aiuole fiorite per farfalle Realizzazione di percorsi di collegamento con alcune zone limitrofe al parco di Montelleri entro il raggio di 2 Km. Realizzazione del parco dei ragazzi: - aree gioco per bambini - aula verde - aree gioco per bambini - percorsi didattico sensoriali percettivi - aree di sosta - teatro sull’acqua |
|  | ### CRONOGRAMMA |
|  | Cronogramma per le opere pubbliche e progetti infrastrutturali Studio di fattibilità - richiesto (s/n) S Livello di progettazione - preliminare (inizio fase – fine fase) - definitiva (inizio fase – fine fase) - esecutiva (inizio fase – fine fase) Livello di realizzazione - aggiudicazione lavori (inizio fase – fine fase) - esecuzione lavori (inizio fase – fine fase) - collaudo (inizio fase – fine fase) - funzionalità (inizio fase – fine fase) |
|  | Cronogramma NO opere pubbliche Inizio attività Fine attività durata |

|  | ### PIANO ECONOMICO – FINANZIARIO |
| --- | --- |
|  | ##### Costo complessivo del progetto (indicare il costo massimo totale stimato del progetto) IVA inclusa € 150.000,00 ##### Anno 2007 ##### Realizzato: 0 ##### Da realizzare: 150.000,00 |
|  | Struttura del cofinanziamento (specificare la % di finanziamento dei soggetti coinvolti) € 150.000 Fondi propri da reperire. |