PROGETTO 2.o

INVARIATO

|  | ## REQUISITI FORMALI |
| --- | --- |
|  | Titolo del progetto Ampliamento asilo nido comunale Barberino M. |
|  | Indicare la linea progettuale di appartenenza dell’intervento proposto 1 - Coesione e governo del territorio. 2 - Orientamento alla modernizzazione e agli obiettivi di Lisbona; x. 3 - Promozione dell’identità, delle produzioni e dell’immagine del territorio. 4 -Promozione della qualità della vita e dell’orientamento alla felicità. 5 - Sviluppo dell’apertura, della partecipazione a reti e sviluppo delle relazione con altri sistemi sociali, territoriali. |
|  | Localizzazione Via Petrarca - capoluogo |
|  | Soggetto proponente - Nome: Comune di Barberino di Mugello - Indirizzo: Via della Repubblica, 24 - Responsabile del progetto: Baroni Ubaldo/Cantini Cristina |
|  | Soggetto attuatore Comune di Barberino di Mugello |
|  | Partners coinvolti Nessuno |

|  | REQUISITI TECNICI |
| --- | --- |
|  | Idea progetto, breve descrizione A seguito dell’aumento della popolazione e della lunga lista d’attesa che dimostra il bisogno del servizio insieme all’attuale incapacità del “pubblico” di soddisfarlo nonostante la presenza sul territorio di altra struttura privata, si rende necessario l’ampliamento dell’attuale struttura comunale. |
|  | Struttura logica del progetto (obiettivi) L’ampliamento della struttura permetterebbe la soddisfazione della domanda di servizio sempre maggiore sia per l’aumento generalizzato della popolazione sia per esercitare l’attività lavorativa da parte delle donne |

|  | ### CRONOGRAMMA |
| --- | --- |
|  | Cronogramma per le opere pubbliche e progetti infrastrutturali Studio di fattibilità - richiesto (s/n) INVARIATO Livello di progettazione - preliminare (inizio fase – fine fase) gennaio 11 – marzo 11 - definitiva (inizio fase – fine fase) aprile 11 – luglio 11 - esecutiva (inizio fase – fine fase) agosto 11 – dicembre 11 Livello di realizzazione - aggiudicazione lavori (inizio fase – fine fase) - esecuzione lavori (inizio fase – fine fase) - collaudo (inizio fase – fine fase) - funzionalità (inizio fase – fine fase) |
|  | Cronogramma NO opere pubbliche Inizio attività Fine attività Durata |

|  | ### PIANO ECONOMICO – FINANZIARIO |
| --- | --- |
|  | ##### Costo complessivo del progetto (indicare il costo massimo totale stimato del progetto) IVA inclusa ##### Anno; ##### Realizzato (euro); ##### Da realizzare (euro); ##### Totale. 2006 2007 2008 2011 Totale; ##### - - -; ##### - ##### - ##### - 150.000,00 150.000,00; ##### - ##### - ##### - 150.000,00 150.000,00. |
|  | Struttura del cofinanziamento (specificare la % di finanziamento dei soggetti coinvolti) € 150.000,00 Comune di Barberino di Mugello (fondi propri Variante di Valico) |