| PROGETTO 2.o bis | ## REQUISITI FORMALI |
| --- | --- |
|  | Titolo del progetto Ampliamento scuola elementare Fedi-Stefanacci e scuola media Andrea Del Castagno |
|  | Indicare la linea progettuale di appartenenza dell’intervento proposto 1 - Coesione e governo del territorio; x. 2 - Orientamento alla modernizzazione e agli obiettivi di Lisbona. 3 - Promozione dell’identità, delle produzioni e dell’immagine del territorio. 4 -Promozione della qualità della vita e dell’orientamento alla felicità. 5 - Sviluppo dell’apertura, della partecipazione a reti e sviluppo delle relazione con altri sistemi sociali, territoriali. |
|  | Localizzazione San Piero a Sieve, via Trifilò |
|  | Soggetto proponente - Nome Comune di San Piero a Sieve - Indirizzo Piazzetta del Comune n.1 - Responsabile del progetto Geom. Dante Albisani – Ufficio Tecnico |
|  | Soggetto attuatore |
|  | Partners coinvolti |

AGGIORNAMENTO

|  | ###### REQUISITI TECNICI |
| --- | --- |
| 7. | Idea progetto, breve descrizione Trattasi di opere edili consistenti nell’ampliamento del plesso scolastico con realizzazione di auditorium, nuovi uffici per presidenza e segreteria, aule didattiche per esercitazioni chimica ed informatica, laboratorio linguistico e biblioteca. I locali sono dotati di collegamento coperto con il vecchio plesso. Realizzazione di servizi igienici, vano ascensore e impianti. |
| 8. | Struttura logica del progetto (obiettivi) Aumentare gli spazi scolastici in funzione della crescita demografica del Comune, dotare di strutture adeguate e funzionali il plesso scolastico, adeguare alle normative gli uffici e tutti i nuovi locali. Migliorare l’offerta scolastica e l’insegnamento. |
|  | ### CRONOGRAMMA |
| 9. | Cronogramma per le opere pubbliche e progetti infrastrutturali Studio di fattibilità - Richiesto (s/n) Approvato con delibera della Giunta Comunale n. 7 del 03/03/2004 Livello di progettazione - preliminare (inizio fase – fine fase) Approvato con delibera della Giunta Comunale n. 22 del 27/04/2004 - definitiva (inizio fase – fine fase) Approvato con delibera della Giunta Comunale n. 105 del 05/12/2004 - esecutiva (inizio fase – fine fase) Approvato con delibera della Giunta Comunale n. 31 del 22/03/2006 Livello di realizzazione - aggiudicazione lavori (inizio fase – fine fase) aggiudicati con determinazione n. 378 del 25/09/2006 - esecuzione lavori (inizio fase – fine fase) inizio il 15.11.2006 e fine lavori il 01.03.2009 - collaudo (inizio fase – fine fase) maggio 2009 - funzionalità (inizio fase – fine fase) giugno 2009 |
| 10. | Cronogramma NO opere pubbliche Inizio attività: Fine attività: Durata: |

|  | ### PIANO ECONOMICO – FINANZIARIO |
| --- | --- |
| 11. | ##### Costo complessivo del progetto IVA inclusa € 1.105.000,00 ##### Anno; ##### Realizzato (euro); ##### Da realizzare (euro); ##### Totale. 2007; ##### 300.000; ##### 300.000,00. 2008; ##### 300.000; ##### 120.000; ##### 420.000,00. 2009 e seguenti; ##### 385.000; ##### 385.000,00. Totale; ##### 1.105.000,00. |
| 12. | Struttura del cofinanziamento Assunzione mutuo Cassa Deposito e Prestiti |