| PROGETTO 2.r bis | ## REQUISITI FORMALI |
| --- | --- |
|  | Titolo del progetto ASILO NIDO VERDE |
|  | Indicare la linea progettuale di appartenenza dell’intervento proposto 1 - Coesione e governo del territorio. 2 - Orientamento alla modernizzazione e agli obiettivi di Lisbona; X. 3 - Promozione dell’identità, delle promozioni e dell’immagine del territorio. 4 -Promozione della qualità della vita e dell’orientamento alla felicità. 5 - Sviluppo dell’apertura, della partecipazione a reti e sviluppo delle relazione con altri sistemi sociali, territoriali. |
|  | Localizzazione Borgo San Lorenzo |
|  | Soggetto proponente - Nome Comune di Borgo San Lorenzo - Indirizzo Piazza Dante n.2 - Responsabile del progetto Alessandra Pini |
|  | Soggetto attuatore (in caso in cui l’attuazione sia affidata a soggetti terzi) |
|  | Partners coinvolti |

NUOVA SCHEDA

|  | ###### REQUISITI TECNICI |
| --- | --- |
| 7. | Idea progetto, breve descrizione Il Comune di Borgo San Lorenzo ha la disponibilità per n. 83 posti in servizi per la prima infanzia fra nidi comunali e privato accreditato, ma annualmente alla scadenza del bando rimangono oltre 40 bambini in lista di attesa con punteggi elevati per la fascia di età 3 mesi / 18 mesi e difficilmente nell’arco temporale settembre/marzo dell’anno successivo riescono a trovare posto nei vari servizi offerti. Pertanto è stata valutata la possibilità di costruire un nuovo nido “verde” che risponda alle norme della bioedilizia e del risparmio energetico per offrire alle famiglie una ulteriore risposta di servizio e ai bambini un’accoglienza di alta qualità anche dal punto di vista ambientale. |
| 8. | Struttura logica del progetto (obiettivi) Ampliare i posti nei servizi per la prima infanzia fascia di età 3 mesi/36 mesi. Realizzazione di una nuova struttura su terreno di proprietà comunale nel rispetto del risparmio energetico e della bioedilizia. |

|  | ### CRONOGRAMMA |
| --- | --- |
| 9. | Cronogramma per le opere pubbliche e progetti infrastrutturali Studio di fattibilità - Richiesto (s/n) Livello di progettazione - preliminare (approvato con atto G.C.n.) - definitiva (inizio fase – fine fase) - esecutiva (inizio fase – fine fase) Livello di realizzazione - aggiudicazione lavori (inizio fase – fine fase) - esecuzione lavori (inizio fase – fine fase) - collaudo (inizio fase – fine fase) - funzionalità (inizio fase – fine fase) |
| 10. | Cronogramma NO opere pubbliche Inizio attività: Fine attività: Durata: |

|  | ### PIANO ECONOMICO – FINANZIARIO |
| --- | --- |
| 11. | ##### Costo complessivo del progetto IVA inclusa (indicare il costo totale stimato del progetto) ##### Anno; ##### Realizzato (euro); ##### Da realizzare (euro); ##### Totale. 2009. 2010. 2011; ##### 575.000; ##### 575.000. 2012 e seguenti. TOTALE; ##### 575.000; ##### 575.000. |
| 12. | Struttura del cofinanziamento (specificare la % di finanziamento dei soggetti coinvolti) |

|  | ### CRITERI DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ ALLA VAS |
| --- | --- |
| 13. | Fattori da analizzare; Effetti. Positivi; Assenti; Non significativi; Significativi *. Geomorfologici; X. Paesaggio e vegetazione; X. Ecosistemi; X. Clima acustico; X. Qualità dell’aria; X. Qualità dell’acqua; X. Inquinamento luminoso; X. Accessibilità; X. Vincoli; X. *Nel caso in cui gli effetti siano significativi si richiede di specificare la descrizione di seguito Effetti significativi. Vincolo sismico. |