|  | ## REQUISITI FORMALI |
| --- | --- |
|  | Titolo del progetto # Realizzazione di una manifattura per la produzione di birra di castagne |
|  | Indicare la linea progettuale di appartenenza dell’intervento proposto 1 - Coesione e governo del territorio. 2 - Orientamento alla modernizzazione e agli obiettivi di Lisbona. 3 - Promozione dell’identità, delle promozioni e dell’immagine del territorio; x. 4 -Promozione della qualità della vita e dell’orientamento alla felicità. 5 - Sviluppo dell’apertura, della partecipazione a reti e sviluppo delle relazione con altri sistemi sociali, territoriali. |
|  | Localizzazione fraz. S. Adriano (Marradi ) |
|  | Soggetto proponente Comune di Marradi |
|  | Soggetto attuatore (in caso in cui l’attuazione sia affidata a soggetti terzi) |
|  | Partners coinvolti |

PROGETTO 3.e

DECADUTO

|  | REQUISITI TECNICI |
| --- | --- |
|  | Idea progetto, breve descrizione # Realizzazione di una manifattura per la produzione di birra di castagne in fraz. S. Adriano (Marradi) |
|  | Struttura logica del progetto (obiettivi) Valorizzazione produzioni tipiche |
|  | ### CRONOGRAMMA |
|  | Cronogramma per le opere pubbliche e progetti infrastrutturali Approvazione del progetto definitivo/esecutivo previsto entro il 31.12.2006; affidamento lavori previsti entro 31.03.2007; conclusione lavori prevista entro 31.05.2008; funzionalità dell’impianto prevista per il 01.09.2008. |

|  | ### PIANO ECONOMICO – FINANZIARIO |
| --- | --- |
|  | ##### Costo complessivo del progetto (indicare il costo massimo totale stimato del progetto) IVA inclusa: ##### € 480.000,00 |
|  | Struttura del cofinanziamento (specificare la % di finanziamento dei soggetti coinvolti) Fondi propri dell’Amministrazione, fondi regionali e capitali privati in misura da definire. |