| PROGETTO 3.o bis | ## REQUISITI FORMALI |
| --- | --- |
|  | Titolo del progetto Sistemazione Giardini Pubblici via della Repubblica |
|  | Indicare la linea progettuale di appartenenza dell’intervento proposto 1 - Coesione e governo del territorio. 2 - Orientamento alla modernizzazione e agli obiettivi di Lisbona. 3 - Promozione dell’identità, delle produzioni e dell’immagine del territorio; x. 4 -Promozione della qualità della vita e dell’orientamento alla felicità. 5 - Sviluppo dell’apertura, della partecipazione a reti e sviluppo delle relazione con altri sistemi sociali, territoriali. |
|  | Localizzazione Via della Repubblica, Capoluogo. |
|  | Soggetto proponente - Nome Comune di Barberino di Mugello - Indirizzo Via della Repubblica, 24 - Responsabile del progetto Baroni Ubaldo |
|  | Soggetto attuatore (in caso in cui l’attuazione sia affidata a soggetti terzi) |
|  | Partners coinvolti |

CONCLUSO

|  | ###### REQUISITI TECNICI |
| --- | --- |
| 7. | Idea progetto, breve descrizione Sistemazione Giardini Pubblici con interventi per il verde, l’illuminazione e i percorsi pedonali interni |
| 8. | Struttura logica del progetto (obiettivi) Migliorare l’offerta alla cittadinanza per una migliore qualità della vita – Decoro del Centro Storico del capoluogo interessato da consistenti interventi di recupero urbanistico architettonico |

|  | ### CRONOGRAMMA |
| --- | --- |
| 9. | Cronogramma per le opere pubbliche e progetti infrastrutturali Studio di fattibilità - Richiesto (s/n) Livello di progettazione - esecutiva (inizio fase – fine fase) Novembre 08 – Dicembre 08 Livello di realizzazione - aggiudicazione lavori (inizio fase – fine fase) gennaio 09 - esecuzione lavori (inizio fase – fine fase) febbraio – marzo 09 - collaudo (inizio fase – fine fase) marzo 09 - funzionalità (inizio fase – fine fase) Aprile 09 |
| 10. | Cronogramma NO opere pubbliche Inizio attività: Fine attività: Durata: |

|  | ### PIANO ECONOMICO – FINANZIARIO |
| --- | --- |
| 11. | ##### Costo complessivo del progetto IVA inclusa (indicare il costo totale stimato del progetto) € 90.000,00 ##### Anno; ##### Realizzato (euro); ##### Da realizzare (euro); ##### Totale. 2007. 2008. 2009; ##### 90.000,00; ##### 90.000,00. Totale; ##### 90.000,00; ##### 90.000,00. |
| 12. | Struttura del cofinanziamento (specificare la % di finanziamento dei soggetti coinvolti) € 40.000,00 Fondo Montagna 2008 € 50.000,00 Fondi Variante di Valico |