|  | ## REQUISITI FORMALI |
| --- | --- |
|  | Titolo del progetto Riqualificazione Centro Storico di Barberino di Mugello |
|  | Indicare la linea progettuale di appartenenza dell’intervento proposto 1 - Coesione e governo del territorio. 2 - Orientamento alla modernizzazione e agli obiettivi di Lisbona. 3 - Promozione dell’identità, delle produzioni e dell’immagine del territorio; X. 4 -Promozione della qualità della vita e dell’orientamento alla felicità. 5 - Sviluppo dell’apertura, della partecipazione a reti e sviluppo delle relazione con altri sistemi sociali, territoriali. |
|  | Localizzazione Centro storico del Comune Barberino Mugello. |
|  | Soggetto proponente - Nome: Comune Barberino Mugello. - Responsabile del progetto: Arch. Paolo Pinarelli (responsabile Settore Urbanistica ed Ambiente) |
|  | Soggetto attuatore (in caso in cui l’attuazione sia affidata a soggetti terzi) |
|  | Partners coinvolti |

PROGETTO 3.o

AGGIORNAMENTO

|  | REQUISITI TECNICI |
| --- | --- |
|  | Idea progetto, breve descrizione Progettazione e realizzazione interventi sul Palazzo Pretorio – Piazza Cavour e Corso Corsini – Sistema dei parcheggi. |
|  | Struttura logica del progetto (obiettivi) Creare offerta/opportunità di richiamo per i visitatori Outlet e Lago di Bilancino con ricadute sul tessuto commerciale locale. Migliore qualità della vita con pedonalizzazioni e regolamentazione sistema parcheggi e offerta culturale. |
|  | ### CRONOGRAMMA |
|  | Cronogramma per le opere pubbliche e progetti infrastrutturali Oggi fase di Definitivo. Previsione affidamento lavori: Rifacimento Piazza e Corso Ottobre 08 Recupero Palazzo Pretorio Dicembre 08 Sistema parcheggi Marzo 09. Termine entro 2011 |
|  | Cronogramma NO opere pubbliche Inizio attività Fine attività |

|  | ### PIANO ECONOMICO – FINANZIARIO |
| --- | --- |
|  | ##### Costo complessivo del progetto (indicare il costo massimo totale stimato del progetto) IVA inclusa: ##### € 5.300.000,00 Recupero Palazzo Pretorio € 1.300.000,00; Piazza Cavour e Corso Corsini € 2.500.000,00; Sistema parcheggi € 1.500.000,00 |
|  | Struttura del cofinanziamento (specificare la % di finanziamento dei soggetti coinvolti) € 5.300.000 Comune di Barberino di Mugello (fondi propri Variante di Valico) Progetto presentato su PASL provinciale. Primo stralcio del centro storico in corso di ultimazione |