| PROGETTO 3.t quater | ## REQUISITI FORMALI |
| --- | --- |
|  | Titolo del progetto Restauro, consolidamento e manutenzione straordinaria dell’Oratorio dei Santi Carlo Borromeo e Antonio da Padova, posto in p.zza Ettore Alpi di proprietà comunale. |
|  | Indicare la linea progettuale di appartenenza dell’intervento proposto 1 - Coesione e governo del territorio. 2 - Orientamento alla modernizzazione e agli obiettivi di Lisbona. 3 - Promozione dell’identità, delle produzioni e dell’immagine del territorio; X. 4 -Promozione della qualità della vita e dell’orientamento alla felicità. 5 - Sviluppo dell’apertura, della partecipazione a reti e sviluppo delle relazione con altri sistemi sociali, territoriali. |
|  | Localizzazione Piazza E. Alpi |
|  | Soggetto proponente - Nome: Comune di Palazzuolo sul Senio - Indirizzo: Piazza E. Alpi - Responsabile del progetto: Arch. Albisani Rodolfo |
|  | Soggetto attuatore (in caso in cui l’attuazione sia affidata a soggetti terzi) |
|  | Partners coinvolti Regione Toscana – Gal Start |

INVARIATO

|  | ###### REQUISITI TECNICI |
| --- | --- |
| 7. | Idea progetto, breve descrizione Si prevede il restauro degli stucchi dei tre altari ed il consolidamento dell’edificio. I lavori comprenderanno l’inserimento dell’impianto di riscaldamento con adeguamento della nuova illuminazione volto all’ottimizzazione degli spazi utilizzati per mostre, convegni, concerti e attività culturali in genere. L’oratorio è l’unico spazio locale per che permette all’amministrazione di organizzare tali iniziative. |
| 8. | Struttura logica del progetto (obiettivi) |

|  | ### CRONOGRAMMA |
| --- | --- |
| 9. | Cronogramma per le opere pubbliche e progetti infrastrutturali Attualmente è stato eseguito uno studio preliminare di fattibilità attraverso un convegno sull’immobile ed i lavori che dovrebbero essere eseguiti dopo eventuale parere della soprintendenza ai beni culturali. Intervento non avviato, in fase di progettazione Progetto esecutivo novembre 2009 Appalto marzo 2010 Inizio lavori maggio 2010 Fine lavori prevista per il dicembre 2011 |
| 10. | Cronogramma NO opere pubbliche Inizio attività: Fine attività: Durata: |

|  | ### PIANO ECONOMICO – FINANZIARIO |
| --- | --- |
| 11. | ##### Costo complessivo del progetto IVA inclusa (indicare il costo totale stimato del progetto): € 300.000,00 ##### Anno; ##### Realizzato (euro); ##### Da realizzare (euro); ##### Totale. 2006. 2007. 2008. 2009 e seguenti; ##### 300.000,00; ##### 300.000,00. TOTALE; ##### 300.000,00; ##### 300.000,00. |
| 12. | Struttura del cofinanziamento (specificare la % di finanziamento dei soggetti coinvolti) Bando regionale sulla cultura Finanziamento europeo attraverso il GAL - Start Progetto presentato su PASL provinciale. |