|  | ## REQUISITI FORMALI |
| --- | --- |
|  | Titolo del progetto Riqualificazione di Viale degli Ubaldini |
|  | Indicare la linea progettuale di appartenenza dell’intervento proposto 1 - Coesione e governo del territorio. 2 - Orientamento alla modernizzazione e agli obiettivi di Lisbona. 3 - Promozione dell’identità, delle produzioni e dell’immagine del territorio; x. 4 -Promozione della qualità della vita e dell’orientamento alla felicità. 5 – Sviluppo dell’apertura, della partecipazione a reti e sviluppo delle relazione con altri sistemi sociali, territoriali. |
|  | Localizzazione Capoluogo del Comune di Palazzuolo Sul Senio |
|  | Soggetto proponente - Nome: Comune Palazzuolo Sul Senio - Indirizzo: Piazza Ettore Alpi 1 - Responsabile del progetto: Geom. Dante Albisani |
|  | Soggetto attuatore (in caso in cui l’attuazione sia affidata a soggetti terzi) |
|  | Partners coinvolti |

PROGETTO 3.t

CONCLUSO

|  | REQUISITI TECNICI |
| --- | --- |
|  | ## Recupero tecnico funzionale estetico del piccolo centro storico di Palazzuolo sul Senio. Il progetto prevede la riqualificazione di Viale degli Ubaldini e il ripristino del lungofiume Senio. Una parte della pavimentazione di Viale degli Ubaldini verrà realizzata con l’ apporto di nuovo materiale inerte, mentre la parte restante verrà realizzata in pietra naturale. |
|  | Struttura logica del progetto (obiettivi) L’ intervento di recupero è finalizzato al riordino funzionale di Viale degli Ubaldini mediante la ridefinizione delle aree destinate al transito ed alla sosta dei pedoni e dei veicoli. |

|  | ### CRONOGRAMMA |
| --- | --- |
|  | Cronogramma per le opere pubbliche e progetti infrastrutturali Livello di progettazione Preliminare e Definitiva approvata con Delibera di Giunta Comunale numero 12 del 07/03/2007; Esecutiva approvata con Delibera di Giunta Comunale numero 57 del 25/09/2007; Livello di realizzazione - aggiudicazione lavori entro il 30/11/2007 - esecuzione lavori 1/12/2007 – 31/03/2008 - collaudo 1/04/2008 – 30/04/2008 - funzionalità a partire dal 1/05/2008 |

|  | ### PIANO ECONOMICO – FINANZIARIO |
| --- | --- |
|  | ##### Costo complessivo ( IVA inclusa ) rilevato dal quadro economico del progetto esecutivo depositato presso il Comune di Palazzuolo sul Senio; € 93.000,00 |
|  | Struttura del cofinanziamento ( specificare la % di finanziamento dei soggetti coinvolti ) - € 63.000,00 pari al 67,74 % dell’ importo stimato dal Progetto Esecutivo a valere sui fondi di Autostrade S.P.A. destinati al Comune di Palazzuolo sul Senio nell’ ambito della realizzazione della Variante di Valico; - € 30.000,00 pari al 32,26 % dell’importo stimato dal Progetto Esecutivo a valere sul Contributo Regionale Montagna 2007. n.b. si precisa che per tale progetto risultano autorizzate da ANAS spese per € 111.850,08, in quanto importo previsto dalla progettazione preliminare. Progetto presentato su PASL provinciale. |