| PROGETTO 4.l quater | ## REQUISITI FORMALI |
| --- | --- |
|  | Titolo del progetto Ristrutturazione ed adeguamento della piscina comunale |
|  | Indicare la linea progettuale di appartenenza dell’intervento proposto 1 - Coesione e governo del territorio. 2 - Orientamento alla modernizzazione e agli obiettivi di Lisbona. 3 - Promozione dell’identità, delle produzioni e dell’immagine del territorio. 4 -Promozione della qualità della vita e dell’orientamento alla felicità; X. 5 - Sviluppo dell’apertura, della partecipazione a reti e sviluppo delle relazione con altri sistemi sociali, territoriali. |
|  | Localizzazione Marradi - Capoluogo |
|  | Soggetto proponente - Nome Comune di Marradi - Indirizzo P.zza Scalelle 1 - Responsabile del progetto Ing. Laura Dalpiaz |
|  | Soggetto attuatore (in caso in cui l’attuazione sia affidata a soggetti terzi) |
|  | Partners coinvolti |

AGGIORNAMENTO

|  | ###### REQUISITI TECNICI |
| --- | --- |
| 7. | Idea progetto, breve descrizione Il progetto si propone la ristrutturazione e l’adeguamento impiantistico della piscina comunale di Marradi, in riferimento sia agli immobili a servizio della struttura che agli impianti di clorazione della piscina. Il progetto prevede altresì l’utilizzo di forme di energie rinnovabili, oltre all’abbattimento delle barriere architettoniche presenti. |
| 8. | Struttura logica del progetto (obiettivi) Il progetto si propone di fornire ai cittadini marradesi una struttura adeguata alle esigenze dei fruitori sia dal punto di vista impiantistico che dei sevizi offerti. |

|  | ### CRONOGRAMMA |
| --- | --- |
| 9. | Cronogramma per le opere pubbliche e progetti infrastrutturali Studio di fattibilità - Richiesto (s/n) n Livello di progettazione - preliminare (inizio fase – fine fase) 05/11/2008 – 21/11/2008 - definitiva : 05/11/2008 – 21/11/2008 - esecutiva : prevista gennaio 2010 Livello di realizzazione - aggiudicazione lavori : prevista marzo 2010 - esecuzione lavori : prevista aprile/giugno 2010 - collaudo : previsto giugno 2010 - funzionalità : prevista giugno 2010 |
| 10. | Cronogramma NO opere pubbliche Inizio attività: Fine attività: Durata: |

|  | ### PIANO ECONOMICO – FINANZIARIO |
| --- | --- |
| 11. | ##### Costo complessivo del progetto IVA inclusa € 300.000,00 ##### Anno; ##### Realizzato (euro); ##### Da realizzare (euro); ##### Totale. 2006. 2007. 2008. 2009 e seguenti; ##### 272.200,00; ##### 272.200,00. TOTALE; ##### 272.200,00; ##### 272.200,00. |
| 12. | Struttura del cofinanziamento (specificare la % di finanziamento dei soggetti coinvolti) Fondi propri dell’Amministrazione oltre un contributo pari a € 40.000,00 a valere sulla Legge Regionale n. 72/2000 |