| PROGETTO 4.l ter | ## REQUISITI FORMALI |
| --- | --- |
|  | Titolo del progetto Ristrutturazione ed adeguamento dello stadio Comunale e del Palazzetto |
|  | Indicare la linea progettuale di appartenenza dell’intervento proposto 1 - Coesione e governo del territorio. 2 - Orientamento alla modernizzazione e agli obiettivi di Lisbona. 3 - Promozione dell’identità, delle produzioni e dell’immagine del territorio. 4 -Promozione della qualità della vita e dell’orientamento alla felicità; X. 5 - Sviluppo dell’apertura, della partecipazione a reti e sviluppo delle relazione con altri sistemi sociali, territoriali. |
|  | Localizzazione Biforco –frazione di Marradi |
|  | Soggetto proponente - Nome Comune di Marradi - Indirizzo P.zza Scalelle 1 - Responsabile del progetto Ing. Laura Dalpiaz |
|  | Soggetto attuatore (in caso in cui l’attuazione sia affidata a soggetti terzi) |
|  | Partners coinvolti |

AGGIORNAMENTO

|  | ###### REQUISITI TECNICI |
| --- | --- |
| 7. | Idea progetto, breve descrizione Il progetto si propone la ristrutturazione e l’adeguamento impiantistico del palazzetto e dello stadio comunale di Marradi, prevedendo l’integrazione agli impianti esistenti di pannelli fotovoltaici per il riscaldamento delle strutture. |
| 8. | Struttura logica del progetto (obiettivi) Il progetto si propone di fornire ai cittadini marradesi strutture adeguata alle esigenze dei fruitori sia dal punto di vista impiantistico che dei sevizi offerti. |

|  | ### CRONOGRAMMA |
| --- | --- |
| 9. | Cronogramma per le opere pubbliche e progetti infrastrutturali Studio di fattibilità - Richiesto (s/n) n Livello di progettazione - preliminare (inizio fase – fine fase) 05/11/2008 – 21/11/2008 - definitiva: 05/11/2008 – 21/11/2008 - esecutiva: 05/11/2008 – 21/11/2008 Livello di realizzazione - aggiudicazione lavori: prevista marzo 2010 - esecuzione lavori: prevista aprile/agosto 2010 - collaudo: previsto settembre 2010 - funzionalità: prevista settembre 2010 |
| 10. | Cronogramma NO opere pubbliche Inizio attività: Fine attività: Durata: |

|  | ### PIANO ECONOMICO – FINANZIARIO |
| --- | --- |
| 11. | ##### Costo complessivo del progetto IVA inclusa € 400.000,00 ##### Anno; ##### Realizzato (euro); ##### Da realizzare (euro); ##### Totale. 2006. 2007. 2008. 2009 e seguenti; ##### 416.000,00; ##### 416.000,00. TOTALE; ##### 416.000,00; ##### 416.000,00. |
| 12. | Struttura del cofinanziamento (specificare la % di finanziamento dei soggetti coinvolti) Fondi propri dell’Amministrazione oltre contributi regionali pari a € 85.992,91 |