PROGETTO 5.b ter

AGGIORNAMENTO

|  | ## REQUISITI FORMALI |
| --- | --- |
|  | Titolo del progetto ###### Da H2 ad H20: la nuova biblioteca comunale di Scarperia |
|  | Indicare la linea progettuale di appartenenza dell’intervento proposto 1 - Coesione e governo del territorio. 2 - Orientamento alla modernizzazione e agli obiettivi di Lisbona. 3 - Promozione dell’identità, delle produzioni e dell’immagine del territorio. 4 -Promozione della qualità della vita e dell’orientamento alla felicità. 5 - Sviluppo dell’apertura, della partecipazione a reti e sviluppo delle relazione con altri sistemi sociali, territoriali; x. |
|  | Localizzazione Comuni di Scarperia, |
|  | Soggetto proponente - Nome Comune di Scarperia - Responsabile Il Responsabile del 4° Settore arch. Paolo Bini |
|  | Soggetto attuatore Comune di Scarperia |
|  | Partners coinvolti: |

|  | REQUISITI TECNICI |
| --- | --- |
|  | Idea progetto, breve descrizione Realizzazione nuova biblioteca pubblica per Scarperia in conseguenza della constatazione dell’insufficienza della attuale biblioteca, ubicata in alcuni locali del Palazzo dei Vicari di Scarperia. |
|  | Struttura logica del progetto (obiettivi) L’amministrazione ha individuato nei locali dell’attuale discoteca denominata “H2” il luogo che racchiude in se tutte le potenzialità per raggiungere l’obiettivo prefissato. Il progetto prevede, oltre all’acquisto dell’immobile: la ristrutturazione con cambio di destinazione attraverso i vari livelli della progettazione, la realizzazione dell’intervento, le forniture di arredi e il trasferimento e l’acquisizione di nuovo materiale e l’avvio della biblioteca. L’obiettivo è creare un ambiente che possa svolgere una funzione non solo di conservazione e deposito di documenti ma di un “laboratorio e centro d’informazione, un’ infrastruttura della conoscenza e un luogo di aggregazione sociale.” |

|  | ### CRONOGRAMMA |
| --- | --- |
|  | Cronogramma per le opere pubbliche e progetti infrastrutturali: Studio di fattibilità Intero progetto entro il mese di dicembre 2007 Livello di progettazione - preliminare: settembre 2008 - definitiva: ottobre 2009 - esecutiva da definire Livello di realizzazione - aggiudicazione lavori - esecuzione lavori - collaudo - funzionalità trasferimento materiali e avvio |
|  | Cronogramma NO opere pubbliche Inizio attività n.a. Fine attività n.a Durata n.a |

|  | ### PIANO ECONOMICO – FINANZIARIO |
| --- | --- |
|  | ##### Costo complessivo del progetto (indicare il costo massimo totale stimato del progetto) IVA inclusa progetto + realizzazione € 1.543.055,00 |
|  | Struttura del cofinanziamento (specificare la % di finanziamento dei soggetti coinvolti) € 500.000,00 a valere su fondi causa-effetto Variante di Valico € 855.000,00 contributo Piano della Cultura Regione Toscana € 188.055,00 fondi propri Progetto presentato su PASL provinciale. |