PROGETTO 5.d bis

# INVARIATO

| REQUISITI FORMALI |  |
| --- | --- |
| 1. | Titolo del progetto Interventi di riqualificazione del Museo delle Genti di Montagna e della Civiltà Contadina |
| 2. | Indicare la linea progettuale di appartenenza dell’ intervento proposto 1 - Coesione e governo del territorio. 2 - Orientamento alla modernizzazione e agli obiettivi di Lisbona. 3 - Promozione dell’ identità, delle produzioni e dell’ immagine del territorio. 4 - Promozione della qualità della vita e dell’ orientamento alla felicità. 5 - Sviluppo dell’ apertura, della partecipazione a reti e sviluppo delle relazioni con altri sistemi sociali e territoriali; x. |
| 3. | Localizzazione Capoluogo del Comune di Palazzuolo sul Senio. |
| 4. | Soggetto proponente - Nome: Comune di Palazzuolo sul Senio - Responsabile del progetto: Arch. Albisani Rodolfo |
| 5. | Soggetto attuatore (in caso in cui l’ attuazione sia affidata a soggetti terzi) |
| 6. | Partners coinvolti ## Università di Firenze – Regione Toscana |

| REQUISITI TECNICI |  |
| --- | --- |
| 7. | Idea progetto, breve descrizione La proposta progettuale prevede l’ adeguamento dei musei comunali, con l’ abbattimento delle barriere architettoniche e la messa a norma degli impianti tecnici. |
| 8. | Struttura logica del progetto (obiettivi) L’ intervento di recupero è finalizzato a preservare i caratteri estetico-formali della struttura e a garantire una migliore fruizione delle aree oggetto d’ intervento. |

| CRONOPROGRAMMA |  |
| --- | --- |
| 9. | Cronoprogramma per le opere pubbliche e progetti infrastrutturali Livelli di progettazione - preliminare / definitiva approvazione con Delibera di Giunta Comunale numero 86 del 27/11/2006 - esecutiva – febbraio 2009 Livello di realizzazione - aggiudicazione lavori novembre 2009 - esecuzione lavori febbraio 2010-giugno 2010 - collaudo febbraio 2011 - funzionalità aprile 2011 |

| PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO |  |
| --- | --- |
| 10. | Costo complessivo del progetto ( indicare il costo massimo totale stimato del progetto ) IVA inclusa € 140.000,00 |
| 11. | Struttura del cofinanziamento ( specificare la % di finanziamento dei soggetti coinvolti ) In attesa di individuare la fonte di finanziamento ## Regione Toscana 50% - mutuo Cassa DDPP – Gal Start Progetto presentato su PASL provinciale. |